Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2023  №  3

п. Боровёнка

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Боровёнковского

сельского поселения на 2018-2023 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 22.12.2022 № 81 «О бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Боровёнковского сельского поселения на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 01.12.2017 № 167 (в редакции постановлений от 09.04.2018 № 24, от 09.11.2018 №136 , 07.12.2018 № 146), от 19.02.2019 № 22, от 11.11.2019 № 146, от 24.03.2020 № 43, от 15.04.2020 № 51,  от 29.09.2020 № 104, от 19.11.2020г № 157,  от 01.03.2021  № 23, от 15.11.2021 №170, от 25.01.2022 №6, от 20.06.2022г. №60)  (далее - Программа), следующие изменения:

2.3.   Пункт 4 Паспорта муниципальной программы  изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»

| «№ п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Цель 1: Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счёт сокращения электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение энергосберегающих ламп (шт.) | 10 | 18 | 94 | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Приобретение приборов учета (шт.) | 5 | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.3. | Техническое обслуживание приборов учета (ед.) | - | 1 | 1 | 25 |  | 25 | 25 |
| 1.1.4 | Приобретение светильников светодиодных уличных (шт.) | - | - | - | 56 |  | 60 | - |
| 1.1.5 | Обеспечение работы уличного освещения в соответствии с графиком, светильников не менее (шт.) | - | - | - | - |  | 596 | 637 |

2.5. Пункт 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 102,47 | - | 102,47 |
| 2019 | - | - | - | 17,90777 | - | 17,90777 |
| 2020 | - | - | - | 50,03 | - | 50,03 |
| 2021 | 396,900 | - | - | 60,0 | - | 456,900 |
| 2022 | - | - | - | 4572,0 | - | 4572,0 |
| 2023 | - | - | - | 2893,0 |  | 2893,0 |
| Всего | 396,900 | - | - | 7695,40777 | - | 8092,30777 |

-   мероприятия программы  изложить в следующей  редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы для уличного освещения |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2018-2023 г. | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 4,45 | 8,46 | 45,64 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.2. | Проведение сходов граждан поселения по вопросу энергосбережения в границах населенных |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | май (2018-2023 г.) | - | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Размещение социальной рекламы на сайте поселения в сети интернет |  | Администрация Боровёнковскогосельского поселения | Ежеквартально | - | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение, замена ламп накаливания на энергоэффективные в здании Администрации |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2018-2023 г. | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 0,5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 1.5. | Оснащение приборами учета территории Боровёнковского сельского поселения |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2018-2023 г. | 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | 97,52 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Техническое обслуживание приборов учета |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2018-2023 г. | 1.1.3. | Бюджет сельского поселения | - | 9,447 77 | 4,39 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.7 | Приобретение и установка светильников светодиодных для уличного освещения |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2021-2023 | 1.1.4 | Районный бюджет Бюджет сельского поселения | - | - | - | 396,900 | 630,0 | - |
| 1.8 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2022-2023 | 1.1.5 | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 220,0 | 220.0 |
| 1.9 | Электроснабжение сетей уличного освещения |  | Администрация Боровёнковского сельского поселения | 2022-2023 | 1.1.5 | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 3650,0 | 2600.0 |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru.

Глава сельского поселения Н.Г.Пискарева