Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.07.2020 № 74

п. Боровёнка

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

на территории Боровёнковского

сельского поселения на 2017-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 25.12.2019 № 212 «О бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2022 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 22.02.2017 № 24 (в редакции постановлений Администрации Боровёнковского сельского поселения от 20.06.2017 № 79, от 13.10.2017 № 139, от 01.12.2017 № 168, от 16.02.2018 № 17, от 06.06.2018 № 38, от 15.10.2018 № 109,от 25.02.2019 № 24, от 13.05.2019 № 52, от 09.08.2019 № 91, от 21.01.2020 № 10) следующие  изменения:

- в Паспорте Программы пункт  4. «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:» изложить в редакции:

| - «№ п/п | - Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2017 |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  |
| - 1. | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Задача 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, км |  | - 3,3 | - 2,3 | - 3,0 | - 5,7 | - 1,9 | - 3,2 |  |
| - 2. | - Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, км. |  | - 76,1 | - 76 ,6 | - 77,3 | - 77,3 | - 77,3 |  | - 77,3» |

- в Паспорте Программы пункт  6. «Объемы и источники финансирования муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):» изложить в редакции:

|  | «Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Боровёнковского сельского поселения | Внебюджет- ные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | 2043,0 | 2766,9 | - | 4809,9 |
| 2018 | - | 1185,0 | 3025,6 | - | 4210,6 |
| 2019 | - | 2352,0 | 3431,8 | - | 5783,8 |
| 2020 | - | 4647,2 | 4055,6 | - | 8702,8 |
| 2021 | - | 2370,0 | 3025,4 | - | 5395,4 |
| 2022 |  | 2370,0 | 3185,5 | - | 5555,5 |
| ВСЕГО | - | 14967,2 | 19490,8 | - | 34458,0» |

- Приложение к Программе «Мероприятия  муниципальной программы» изложить в редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Администрация | 2017-2022 годы | 1.1.1 |  | 3609,9 в том числе | 2409,5 в том числе | 4471,0 в том числе | 6802,8 в том числе | 3095,4 в том числе | 3255,5 в том числе |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1566,9 | 1224,5 | 2119,0 | 2155,6 | 725,4 | 885,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет в том числе на ремонт; на реализацию правовых актов Правительства Нов.обл. | 2043,0 2043,0 | 1185,0 1185,0 | 2352,0 2352,0 | 4647,2 2370,0 2277,2 | 2370,0 2370,0 | 2370,0 2370,0 |
| 1.1 | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского, 220 м. 435 м. (реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  | 310,0 в том числе |  |  | 512,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 18,9 |  |  | 69,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 291,1 |  |  | 443,1 |  |  |
| 1.2 | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная, 964,3м. |  |  |  |  | 1086,0 в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 66,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1019,7 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая, 556,43 м. 435 м. (реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  | 556,8 |  |  | 523,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 556,8 |  |  | 199,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 323,8 |  |  |
| 1.4 | ж/д ст. Торбино ул. Свободы, 440 м.; замена отдельных звеньев водопропускных труб |  |  |  |  | 356,6 в том числе |  |  | 87,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 114,6 |  |  | 8,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 242,0 |  |  | 79,3 |  |  |
| 1.5 | ж/д ст. Торбино ул. Сенная, 200 м. |  |  |  |  | 172,3 в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 10,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 161,7 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | п. Боровёнка ул. Кооперативная 295,2 м. |  |  |  | бюджет поселения | 358,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | п. Боровёнка ул. Новая 200м. |  |  |  |  | 349,9 в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 21,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 328,5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | п. Боровёнка ул. 2-я Боровая 150 м. |  |  |  | бюджет поселения | 134,2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | п. Боровёнка ул. Калинина 165 м. |  |  |  | бюджет поселения | 197,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | п. Боровёнка ул.1 Мая 50 м. |  |  |  | бюджет поселения | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | ж/д ст. Торбино ул. Ульяновская, 10 м. 300 м. |  |  |  |  | 48,5 |  |  |  | 700,0 в том числе |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 71,6 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 628,4 |  |
| 1.12 | ж/д ст. Торбино ул. Островского, 389 м. |  |  |  | бюджет поселения |  | 395,8 |  |  |  |  |
|  | д. Узи 1327,9 м. |  |  |  |  |  | 1491,5 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 306,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1185,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | ж/д ст. Торбино ул. Лермонтова 608,8 м. |  |  |  |  |  | 491,9 |  | 105,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 491,9 |  | 10,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 95,4 |  |  |
| 1.14 | д. Теребуново 500м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 819,6 |  |  |  |
| 1.15 | д. Верховик 528м. |  |  |  |  |  |  | 682,5 в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 127,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 555,0 |  |  |  |
| 1.16 | д. Песчанка 190м . |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 273,0 |  |  |  |
| 1.17 | д. Шарово 378м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 543,0 |  |  |  |
| 1.18 | д. Дерняки 773 м уч.1-153м. уч.4- 145 м. уч. 3-808 м. уч.2-662м. (реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  |  |  | 1290,1 в том числе | 1771,7 в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 114,1 | 534,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1176,0 | 435,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 383,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 418,1 |  |  |
| 1.19 | д. Висленев Остров 600м. 280 м |  |  |  |  |  |  | 763,6 том числе |  |  | 350,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 142,6 |  |  | 82,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 621,0 |  |  | 267,6 |
| 1.20 | д. Большие Гусины 240 м. |  |  |  |  |  |  |  | 235,9 в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 2,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 233,1 |  |  |
| 1.21 | д. Выдрино 400 м. 496,7 м |  |  |  |  |  |  |  | 1097,2 в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 90,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 1006,9 |  |  |
| 1.22 | д. Данилово 726 м. замена отдельных звеньев водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  | 945,6 в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 163,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 782,0 |  |  |
| 1.23 | д. Шешка 235 м. |  |  |  |  |  |  |  | 295,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 40,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 255,2 |  |  |
| 1.24 | ж/д ст. Торбино ул. Пионерская, 340 м. |  |  |  |  |  |  |  | 447,0 в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 43,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 404,0 |  |  |
| 1.25 | ж/д ст. Торбино ул. Пушкинская, 100 м. замена отдельных звеньев водопропускных труб 300 м |  |  |  |  |  |  |  | 243,4 в том числе | 620,0 в том числе |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 72,4 | 63,4 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 171,0 | 556,6 |  |
| 1.26 | ж/д ст. Торбино ул. Молодежная 60 м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 10,6 |  |  |
| 1.27 | п. Боровёнка ул. Лермонтова 140 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 23,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 127,0 |
| 1.28 | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая 420 м. 580м. |  |  |  |  |  |  |  | 299,9 |  | 400,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 299,9 |  | 61,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 338,4 |
| 1.29 | д. Ватагино 1099 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 282,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 917,4 |
| 1.30 | д. Крутец 250 м |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 205,5 |
| 1.31 | д. Нездрино 864 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 680,0 |  |
| 1.32 | д. Поддубье 451 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 505,0 |  |
| 1.33 | д. Нароново 619 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 84,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 465,6 |
| 1.34 | д. Наволок 233 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 46,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 254,0 |
| 1.35 | Прочие работы по ремонту |  |  |  | бюджет поселения | 36,2 | 30,3 | 99,2 | 226,7 | 205,4 | 100,0 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Администрация | 2017-2022 годы | 2.1.1 | бюджет поселения | 1200,0 | 1801,1 | 1312,8 | 1900,0 | 2300,0 | 2300,0» |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава сельского поселения Н.Г. Пискарева