Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2014 № 93

п. Боровёнка

О внесении изменений в

постановление Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 29.11.2013 № 106

Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 29.11.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы» следующие  изменения:

- в Приложении к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы» 3 строку «Мероприятия программы»   изложить в новой редакции:

| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы: | 2014 2015 2016 | 6,34 5,58 5,99 | 1842,30 | 1873,00 | 2025,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Ульяновская | 2014 | 0,23 | 119,12 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, Новый Переулок | 2014 | 0,16 | 215,63 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Заручевская | 2014 | 1,09 | 280,00 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Пионерская | 2014 | 0,62 | 131,84 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Пушкинская | 2014 | 1,50 | 139,82 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Молодежная, | 2014 | 0,54 | 292,97 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. 1 Мая от д. 1 до д. 20 | 2014 | 0,60 | 213,10 |  |  |
|  | д. Вялка | 2014 | 1,40 | 360,00 |  |  |
|  | д. Крутец | 2014 | 0,20 | 51,50 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Кировская | 2015 | 0,56 |  | 188,00 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Гайдара | 2015 | 0,88 |  | 295,00 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Свободы | 2015 | 2,94 |  | 987,00 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул.Некрасова | 2016 | 0,50 |  |  | 168,00 |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Ленина | 2016 | 1,10 |  |  | 370,00 |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул.Советская | 2016 | 1,30 |  |  | 439,00 |
|  | п. Боровёнка, ул. 1 Мая от д. 1 до д. 90 | 2015 | 1,20 |  | 403,00 |  |
|  | п. Боровёнка, ул. 1 Боровая | 2016 | 1,66 |  |  | 558,00 |
|  | п. Боровёнка, ул. Калинина от д. 10 до кладбища | 2016 | 0,90 |  |  | 312,00 |
|  | п. Боровёнка, ул. Пушкина | 2016 | 0,53 |  |  | 178,00 |

2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 01.06.2014

3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

Глава

сельского поселения  Н.Г.Пискарева

Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации Боровёнковского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 29.11.2013 № 106»

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, ремонту, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

Планы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  Боровёнковского сельского поселения составляются ежегодно на основании фактического состояния, определенного по данным весенних и осенних осмотров.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия  уточняются на основании актов дефектации, а объемы расхода бюджета корректируется с учетом локально – сметных расчетов.

Учитывая вышеизложенное, необходимость принятия представленного проекта постановления Администрации Боровёнковского сельского поселения « О внесении изменений в постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 29.11.2013 № 106» обусловлена необходимостью уточнения объемов финансирования.

Заместитель Главы Администрации                                           М.А.Гангур