#### Российская Федерация

#### Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2014    № 117

п.Боровёнка

О создании комиссии по

приемке выполненных работ

по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего

пользования Боровёнковского

сельского поселения

- В соответствии  с Уставом Боровёнковского сельского поселения, Администрация Боровёнковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения.

- Утвердить прилагаемый состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения.

- Утвердить прилагаемое положение о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник и разместить      на официальном сайтев сети Интернет по адресу www.borovenkaadm.ru.

Глава

сельского поселения   Н .Г. Пискарева

Утвержден

постановлением Администрации

Боровенковского

сельского поселения

от 20.10.2014 № 117

СОСТАВ

комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

Пискарева Н.Г. – Глава Администрации Боровёнковского сельского поселения, председатель комиссии,

Гангур М.А. -  заместитель Главы администрации Боровёнковского сельского поселения, заместитель председателя комиссии,

Майкова Е.А. – ведущий специалист Администрации Боровёнковского сельского поселения, секретарь комиссии,

Члены комиссии:

Гришков В.В.- заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района (по согласованию),

Бомбин В.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района (по согласованию).

Утверждено

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского поселения

от 20.10.2014  № 117

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Боровёнковского сельского поселения

- Общие положения

Комиссия по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения (далее- комиссия) является постоянно действующей и создана с целью повышения выполнении требований нормативно правовых актов Российской Федерации и Новгородской области в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, организации и проведения работ по ремонту автомобильных дорог, а также вопросы финансирования, контроля за качеством, приемки работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Боровёнковском сельском поселении (далее – автомобильных дорог),

- Организация оценки технического состояния автомобильных дорог

  - Оценка технического состояния автомобильных дорог определяет соответствие комплекса характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающего требуемые потребительские свойства автомобильной дороги, полученного на основании результатов комплекса работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков (далее – диагностика), требованиям технических регламентов.

  - Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог местного значения.

  - Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комиссией не реже одного раза в год.

  - В процессе диагностики автомобильных дорог комиссией определяются:

    - параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги);

параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги).

Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

    - характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду:

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

степень воздействия дороги на окружающую среду.

  - По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги:

    - устанавливается степень соответствия транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

    - обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.

3. Организация контроля и приемка работ по ремонту автомобильных дорог

3.1. Комиссия контролирует:

внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог;

соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту автомобильных дорог;

соответствие выполненных строительно- монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;

соответствие объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно- монтажных работ рабочей документации;

исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно – монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог.

3.2. Комиссия осуществляет контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) исполнителем работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений.

- Организация работы комиссии

4.1.Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в ее работе принимает не менее половины членов комиссии. Решение принимается большинством голосов.

4.3. Ведение делопроизводства, а также контроль за исполнением принятых решений возлагается на секретаря комиссии.