

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Окуловский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10.04.2017 № 49

п. Боровёнка

**О проведении электронного аукциона**

**на право заключения контракта на**

**выполнение работ по ремонту дорог**

**общего пользования местного значения**

**в границах населенных пунктов**

**Боровёнковского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Боровёнковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести электронный аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения.

2. Установить начальную (максимальную) цену контракта на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения в размере 4 299 967 (четыре миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС.

3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию и извещение для проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения.

4. Извещение о проведении электронного аукциона разместить в единой информационной системе по адресу [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Боровёнковского сельского поселения в сети «Интернет».

**Глава сельского поселения Н.Г.Пискарева**

**УТВЕРЖДЕНО**

Постановлением Администрации

Боровёнковского сельского поселения

от «10» апреля 2017 года №49

**Извещение**

**об осуществлении закупки на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения путем проведения**

**электронного аукциона**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Информация о заказчике** | |
| 1.1. Наименование заказчика: | Администрация Боровёнковского сельского поселения |
| 1.2. Место нахождения заказчика: | Российская Федерация, 174330, Новгородская область, Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 5 |
| 1.3. Почтовый адрес заказчика: | Российская Федерация, 174330, Новгородская область, Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 5 |
| 1.4. Адрес электронной почты заказчика: | borovenkaadm@yandex.ru |
| 1.5. Номер контактного телефона заказчика: | (816 57) 43-225  (816 57) 43-160 |
| 1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: | Лукинова Елизавета Андреевна |
| 1.7. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта: | Лукинова Елизавета Андреевна (распоряжение администрации Боровёнковского сельского поселения от 04 июля 2016 года № 28-ргл) |
| **2. Информация об уполномоченном учреждении** | |
| 2.1. Наименование уполномоченного учреждения: |  |
| 2.2. Место нахождения уполномоченного учреждения: |  |
| 2.3. Почтовый адрес уполномоченного учреждения: |  |
| 2.4. Адрес электронной почты уполномоченного учреждения: |  |
| 2.5. Номер контактного телефона уполномоченного учреждения: |  |
| 2.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного учреждения: |  |
| **3. Краткое изложение условий контракта** | |
| 3.1. Наименование объекта закупки:  3.1.1. Код ОКПД 2: | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения  42.11.10.120 |
| 3.1.2. Идентификационный код закупки: | 173531100598853110100100030034211244 |
| 3.2. Описание объекта закупки: | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения  Согласно Приложению № 2 к документации об электронном аукционе |
| 3.3. Место выполнения работ: | Выполнение работ производится внутри границ населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения (ж/д ст. Торбино: ул.Луначарского, ул.Приозерная, ул. 1 Мая, ул.Свободы, ул.Сенная, п.Боровёнка: ул.Кооперативная, ул.Новая, ул. 2-я Боровая). |
| 3.4. Срок завершения работ: | 1 этап: не позднее 30 июня 2017 года  2 этап: не позднее 31 июля 2017 года. |
| 3.5. Начальная (максимальная) цена контракта: | НМЦК составляет 4 299 967 (четыре миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, и включает в себя: стоимость работ и материалов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта. |
| 3.6. Источник финансирования: | Средства бюджета Боровёнковского сельского поселения, средства Новгородского областного бюджета |
| **4. Способ определения поставщика:** | Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) |
| **5. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет»:** | <http://sberbank-ast.ru/> |
| **6. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки:** | |
| 6.1. Срок подачи заявок участников закупки | |
| 6.1.1. Начало срока подачи заявок: | **10.04.2017 г.** |
| 6.1.2. Дата и время окончания срока подачи заявок: | **26.04.2017 г. 15:00** |
| 6.1.3 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: | **28.04.2017 г.** |
| 6.1.4. Дата проведения электронного аукциона: | **02.05.2017 г.** |
| **6.2. Место подачи заявок участников закупки:** | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки.  Сведения об электронной площадке указаны в разделе 5 документации об аукционе в электронной форме. |
| **6.3. Порядок подачи заявок участников закупки.** | Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ.  Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об аукционе в электронной форме.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| **7. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе:** | |
| 7.1. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: | Размер обеспечения заявки на участие в электронной аукционе составляет 42 999 (сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 67 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 7.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств.  Для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона, участник закупки перечисляет необходимые денежные средства на счет оператора электронной площадки в банке.  Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.  Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.  Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.  Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за не поступление или несвоевременное поступление денежных средств на лицевые счета участников электронных аукционов, а также за не возврат или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах.  Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств. |
| **8. Обеспечение исполнения контракта:** | |
| 8.1. Размер обеспечения исполнения контракта: | Размер обеспечения исполнения контракта в сумме 214 998 (двести четырнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 8.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта: | Исполнение контракта может обеспечиваться:  1) предоставлением банковской гарантии.  2) внесением денежных средств.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика, по следующим реквизитам:  **Администрация Боровёнковского сельского поселения,**  **ИНН5311005988,**  **КПП531101001,**  **р/с 40302810500003000097Отделение Новгород,**  **л/с 05503014150**  **БИК 044959001**  Назначение платежа: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселении.  Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, должен быть предоставлен заказчику в соответствии со статьей 70 Федерального закона № 44 -ФЗ и разделом 16 документации об электронном аукционе до заключения контракта.  В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. |
| 8.3. Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта  не предусмотрено. |
| **9. Ограничение участия в определении поставщика:** | |
| 9.1. Установленные ограничения участия в определении поставщика: | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  **Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям**, в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 9.2. Обоснование причин ограничения участия в определении поставщика: | Ограничение участия в определении Исполнителя установлено в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| **10. Преимущества, предоставляемые заказчиком:** | |
| 10.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: | Не предоставлены |
| 10.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: | Не предоставлены |
| **11. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:** | Установлены ограничения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 г. №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». |
| **12.** **Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона:** | |
| 12.1 Единые требования к участникам закупки | |
| 12.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся объектом закупки: | Не установлено |
| 12.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | |
| 12.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. | |
| 12.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. | |
| 12.1.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | |
| 12.1.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | |
| 12.1.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. | Не установлены |
| 12.1.8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | |
| 12.1.9. Участник закупки не является офшорной компанией. | |
| 12.2. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований): | Не установлены |
| **13. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки:** | |
| 13.1. Документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся объектом закупки: | Не требуются |
| 13.2. Документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в пункте 12.2 извещения (при наличии таких требований): | Не требуются |

Утверждено

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского поселения

от 10.04.2017 №49

**Документация об аукционе в электронной форме**

**на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие положения**  1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион). | | | |
| **2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации** | | | |
| **2.1.Сведения о заказчике** | | | |
| 2.1.1. Наименование заказчика: | Администрация Боровёнковского сельского поселения | | |
| 2.1.2. Место нахождения заказчика: | Российская Федерация, 174330, Новгородская область, Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 5 | | |
| 2.1.3. Почтовый адрес заказчика: | Российская Федерация, 174330, Новгородская область, Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 5 | | |
| 2.1.4. Адрес электронной почты заказчика: | [borovenkaadm@yandex.ru](mailto:borovenkaadm@yandex.ru) | | |
| 2.1.5. Номер контактного телефона заказчика: | (816 57) 43-225  (816 57) 43-160 | | |
| 2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: | Лукинова Елизавета Андреевна | | |
| 2.1.7. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта: | - | | |
| 2.1.8. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта: | Лукинова Елизавета Андреевна (распоряжение администрации Боровёнковского сельского поселения от 04 июля 2016 года № 28-ргл) | | |
| **2.2. Сведения об уполномоченном органе** | | | |
| 2.2.1. Наименование уполномоченного органа: |  | | |
| 2.2.2. Место нахождения уполномоченного органа: |  | | |
| 2.2.3. Почтовый адрес уполномоченного органа: |  | | |
| 2.2.4. Адрес электронной почты уполномоченного органа: |  | | |
| 2.2.5. Номер контактного телефона уполномоченного органа: |  | | |
| 2.2.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: |  | | |
| **2.3.Сведения о специализированной организации** | | | |
| 2.3.1. Наименование специализированной организации: | не привлекалась | | |
| 2.3.2. Место нахождения специализированной организации: | - | | |
| 2.3.3. Почтовый адрес специализированной организации: | - | | |
| 2.3.4. Адрес электронной почты специализированной организации: | - | | |
| 2.3.5. Номер контактного телефона специализированной организации: | - | | |
| 2.3.6. Ответственное должностное лицо специализированной организации: | - | | |
| **3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта** | | | |
| **3.1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения  3.1.1. Код ОКПД 2: 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги.  3.1.2. Идентификационный код закупки: 173531100598853110100100030034211244 | | | |
| **3.2. Описание объекта закупки**: указано в дефектных ведомостях (приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме) | | | |
| **3.3. Объём выполняемых Работ:** | Указан в дефектных ведомостях (приложение №2 к документации об электронном аукционе) | | |
| **3.4. Условия предоставления гарантии качества выполненных Работ:** | | | |
| 3.4.1. Требования к гарантийному сроку: | Срок гарантии выполненных Работ должен составлять 2 года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. | | |
| 3.4.2.Требования к объему предоставления гарантий качества: | Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.  Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет отсутствие вины или действие непреодолимой силы. | | |
| **3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Работ:** | | | |
| 3.5.1.Место выполнения Работ: | Дороги общего пользования местного значения внутри границ населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения (ж/д ст. Торбино: ул.Луначарского, ул.Приозерная, ул. 1 Мая, ул. Свободы, ул. Сенная, п.Боровёнка: ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. 2-я Боровая). | | |
| 3.5.2. Срок завершения Работ: | Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.  Срок завершения работ:  1 этап: не позднее 30 июня 2017 года  2 этап: не позднее 31 июля 2017 года.  Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком производства работ (приложение №1 к контракту), составленным подрядчиком и согласованным с Заказчиком до даты заключения контракта. | | |
| 3.5.3. Условия выполнения работ: | Согласно Приложению № 2 к документации об электронном аукционе и условиям муниципального контракта (Приложение № 3 документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта»). Работы должны выполняться качественно и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. | | |
| 3.5.4. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ: | Согласно условиям муниципального контракта (Приложение № 3 документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта») | | |
| 3.5.5. Порядок и срок оформления результатов приемки выполненных Работ: | Согласно условиям муниципального контракта (Приложение № 3 документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта») | | |
| **4. Начальная (максимальная) цена контракта** | | | |
| 4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования: | НМЦК составляет 4 299 967 (четыре миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) **рублей 00 копеек**, и включает в себя: стоимость работ и материалов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта. | | |
| 4.2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в Приложении №1 к документации об электронном аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» | | |
| 4.3. Источник финансирования: | Средства бюджета Боровёнковского сельского поселения, средства Новгородского областного бюджета | | |
| **5. Порядок расчетов по контракту** | | | |
| 5.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками | Российский рубль | | |
| 5.2. Порядок расчетов по контракту: | Оплата производится в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом (Приложение №3 к документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта») | | |
| 5.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется | | |
| **6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении подрядчика:** | | | |
| 6.1. Установленные ограничения участия в определении подрядчика: | Участниками закупки могут быть только **субъекты малого предпринимательства**, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», **социально ориентированные некоммерческие организации** (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  **Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям**, в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | | |
| 6.2. Обоснование причин ограничения участия в определении подрядчика: | Ограничение участия в определении Подрядчика установлено в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | | |
| **7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком** | | | |
| 7.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: | Не установлены | | |
| 7.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: | Не установлены | | |
| **8. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, соответственно выполняемых иностранными лицами:** | Установлены ограничения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 г. №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». | | |
| **9.Требования, предъявляемые к участникам закупки:** | | | |
| 9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об электронном аукционе.  9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьёй 31 Федерального закона.  9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки: | | | |
| 9.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся объектом закупки: | не установлено | | |
| 9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | | | |
| 9.3.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. | | | |
| 9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято. | | | |
| 9.3.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | | | |
| 9.3.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. | | не требуется | |
| 9.3.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | | | |
| 9.3.8. Отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | | | |
| 9.3.9. Участник закупки не является офшорной компанией. | | | |
| 9.4. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований): | | | не установлены |
| **10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению** | | | |
| 10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. | | | |
| 10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: согласие участника аукциона на выполнение Работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме | | | |
| 10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: | | | |
| 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. | | | |
| 2) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся объектом закупки. | Не предусмотрены | | |
| 3) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации об аукционе в электронной форме (при наличии таких требований): | Не предусмотрены | | |
| 4) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным в пунктах 9.3.2.- 9.3.9. документации об аукционе в электронной форме. | | | |
| 5) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. | Не предусмотрены | | |
| 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. | | | |
| 7) документы (или копии документов), подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с разделами 7 документации об аукционе в электронной форме: | Не предусмотрены | | |
| 8) документы, подтверждающие принадлежность участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям | **Декларация** о принадлежностиучастника такого аукционак субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. | | |
| 9) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона ограничениям, установленным в разделе 8 документации об аукционе в электронной форме: | Не предусмотрены | | |
| 10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: | | | |
| 10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме. | | | |
| 10.4.2. Участнику достаточно выразить согласие, указанное в пункте 10.2 настоящей документации. | | | |
| 10.4.3. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:  1) непредставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации;  2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, требованиям документации.  10.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной форме.  10.4.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона, требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме.  10.4.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык. | | | |
| **11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** | | | |
| 11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | <http://www.sberbank-ast.ru> | | |
| 11.2. Начало срока подачи заявок: | **10.04.2017 г.**  С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе. | | |
| 11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок: | **26.04.2017 г. 15:00** | | |
| 11.4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: | **28.04.2017 г.** | | |
| 11.5. Дата проведения электронного аукциона: | **02.05.2017 г.** | | |
| 11.6. Место подачи заявок участников закупки: | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки.  Сведения об электронной площадке указаны в разделе 11.1 документации об электронном аукционе. | | |
| 11.7. Порядок подачи заявок участников закупки: | Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  **Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.**  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об аукционе в электронной форме.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. | | |
| **12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме** | | | |
| 12.1. Порядок предоставления разъяснений: | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса в единой информационной системе размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. | | |
| 12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений: | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе. | | |
| 12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений: | Не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. | | |
| **13. Обеспечение заявок на участие в закупке:** | | | |
| 13.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронной аукционе составляет 42 999 (сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 67копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта). | | | |
| 13.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.  13.2.1. Требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки.  13.2.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.  Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.  13.2.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.  13.2.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.  13.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.  13.2.6. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за не поступление или несвоевременное поступление денежных средств на лицевые счета участников электронных аукционов, а также за не возврат или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах.  13.2.7. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств. | | | |
| **14. Обеспечение исполнения контракта** | | | |
| 14.1. Размер обеспечения исполнения контракта в сумме 214 998 (двести четырнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 35 **копеек** (5 % от начальной (максимальной) цены контракта). | | | |
| 14.2. Срок и порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.  14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться:  1) предоставлением банковской гарантии.  2) внесением денежных средств.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам: **Администрация Боровёнковского сельского поселения, ИНН5311005988, КПП531101001, р/с 40302810500003000097 Отделение Новгород л/с 05503014150 БИК 044959001.**  Назначение платежа: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселении.  14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, заканчивающийся 31 июля 2017 года, не менее чем на один месяц.  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта должен быть предоставлен заказчику, в соответствии со статьей 70 Федерального закона и разделом 16 документации об электронном аукционе, до заключения контракта.  14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  14.2.5. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казённым учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. | | | |
| 14.4. Информация о банковском сопровождении контракта | Не предусмотрено | | |
| **15. Антидемпинговые меры** | | | |
| 15.1.Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. | | | |
| 15.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. | | | |
| 15.3. Информация, предусмотренная пунктом 15.2. документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. | | | |
| **16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона** | | | |
| 16.1. Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту (Приложение №3 к документации об аукционе в электронной форме). | | | |
| 16.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. | | | |
| 16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. | | | |
| 16.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. | | | |
| 16.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. | | | |
| 16.6. В течение трёх рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. | | | |
| 16.7. В течение трёх рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об электронном аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий. | | | |
| 16.8. В течение трёх рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе. | | | |
| 16.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. | | | |
| 16.10. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные разделом 15 документации об электронном аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). | | | |
| 16.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. | | | |
| 16.12. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 16.11 документации об электронном аукционе, вправе подписать контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 16.3 документации об электронном аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. | | | |
| 16.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. | | | |
| 16.14. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. | | | |
| **17. Изменение условий контракта** | | | |
| 17.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 17.2 документации об электронном аукционе.  17.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  17.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;  17.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;  17.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ. Сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения объема работ при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации. | | | |
| **18. Расторжение контракта** | | | |
| 18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона. | | | |
| 18.2. Заказчик, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. | | | |
| 18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. | | | |

**Приложение №1**

к документации об электронном аукционе

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения составлен согласно прилагаемым локальным сметным расчетам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | |  |  | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | | |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 01 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул.Луначарского |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_413304руб | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_52236руб | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_316,34чел.час | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на янваь 2017 г. | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | | Мат-ы | Всего | | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Луначарского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 73 до д. 81 (с одной стороны), от д. 83 до д. 89 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 382 | 77,83 |  | |  | 29731 | | 29731 |  |  | 0,62 | 236,84 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  | |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (382) | | | | | 29731 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 29731 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 29 731) | | | | | 26163 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 29 731) | | | | | 14271 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 70165 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,6082 *(220\*7,31) / 1000* | 21728,48 | 16694,48 | | 341,88 | 34944 | | 7546 | 26848 | 550 | 34,3 | 55,16 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4692,12 | 4502,79 | | 7241 | 22,95 | 36,91 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2897,51 | 2419,49 | | 47,55 |  | |  |  |  |  |  |
| 430,47 | 413,1 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 21728,48 | 16694,48 | | 341,88 |  | |  |  |  |  |  |
| 4692,12 | 4502,79 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,6082) | | | | | 34944 | 26848 | | 550 |  | |  |  |  |  |  |
| 7546 | 7241 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 14 787) | | | | | 17892 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 14 787) | | | | | 9612 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 62448 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 66,2 *193-126,8* | 799,89 |  | | 799,89 | 52953 | |  |  | 52953 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  | |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | | 111,25 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | | 799,89 |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (66,2) | | | | | 52953 |  | | 52953 |  | |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,006 *(220\*3,81\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | | 159,55 | 27213 | | 3268 | 23785 | 160 | 24,19 | 24,34 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | | 4450 | 20,6 | 20,72 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | | 22,19 |  | |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | | 159,55 |  | |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,006) | | | | | 27213 | 23785 | | 160 |  | |  |  |  |  |  |
| 3268 | 4450 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 7 718) | | | | | 9339 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 7 718) | | | | | 5017 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 41569 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 126,8 *1,006\*100\*1,26* | 971,01 |  | | 971,01 | 123124 | |  |  | 123124 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  | |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | | 135,05 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | | 971,01 |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (126,8) | | | | | 123124 |  | | 123124 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 267965 | | 40545 | 50633 | 176787 |  | 316,34 |
|  | |  | 11691 |  |  | 57,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53394 | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 28899 | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Луначарского** | | | | | | | | | **350258** | |  |  |  |  | **316,34** |
|  | |  |  |  |  | **57,63** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 267965 | | 40545 | 50633 | 176787 |  | 316,34 |
|  | |  | 11691 |  |  | 57,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53394 | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 28899 | |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 350258 | |  |  |  |  | 316,34 |
|  | |  |  |  |  | 57,63 |
| В том числе: | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 176787 | |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 50633 | |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 52236 | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53394 | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 28899 | |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 350258 | | | | | | | | | 63046 | |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **413304** | |  |  |  |  | **316,34** |
|  | |  |  |  |  | **57,63** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. Приозерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1447961руб | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_135553руб | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_65625чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Приозерная** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 57 до д. 55 (с двух сторон), от д. 15а до болота (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 440 | 77,83 |  |  | 34245 | 34245 |  |  | 0,62 | 272,8 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (440) | | | | | 34245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 34 245) | | | | | 30136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 34 245) | | | | | 16438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 80819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от д. 61 до д. 53, от д. 12 до д. 22, от ул. 1 Мая до болота | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 7,1744 *(964,3\*7,44) / 1000* | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 | 126736 | 34576 | 89707 | 2453 | 35,23 | 252,75 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4819,33 | 3507,73 | 25166 | 17,2 | 123,4 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2301,83 | 1812,14 | 47,55 |  |  |  |  |  |  |
| 442,14 | 321,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4819,33 | 3507,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (7,1744) | | | | | 126736 | 89707 | 2453 |  |  |  |  |  |  |
| 34576 | 25166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 59 742) | | | | | 72288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 59 742) | | | | | 38832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 237856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,3 *(158/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 23765 | 2720 | 20837 | 208 | 15,72 | 20,44 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 3878 | 14,81 | 19,25 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,3) | | | | | 23765 | 20837 | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 2720 | 3878 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 6 598) | | | | | 7984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 6 598) | | | | | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 36038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 158 | 799,89 |  | 799,89 | 126383 |  |  | 126383 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (158) | | | | | 126383 |  | 126383 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,558 *(964\*3,94\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 123299 | 14806 | 107765 | 728 | 24,19 | 110,26 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 20162 | 20,6 | 93,89 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (4,558) | | | | | 123299 | 107765 | 728 |  |  |  |  |  |  |
| 14806 | 20162 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 34 968) | | | | | 42311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 34 968) | | | | | 22729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 188339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 574,3 *4,558\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 557651 |  |  | 557651 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (574,3) | | | | | 557651 |  | 557651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 992079 | 86347 | 218309 | 687423 |  | 656,25 |
|  |  | 49206 |  |  | 236,54 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152719 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 82288 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Приозерная** | | | | | | | | **1227086** |  |  |  |  | **656,25** |
|  |  |  |  |  | **236,54** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 992079 | 86347 | 218309 | 687423 |  | 656,25 |
|  |  | 49206 |  |  | 236,54 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152719 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 82288 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 1227086 |  |  |  |  | 656,25 |
|  |  |  |  |  | 236,54 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 687423 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 218309 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 135553 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152719 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 82288 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 1227086 | | | | | | | | 220875 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **1447961** |  |  |  |  | **656,25** |
|  |  |  |  |  | **236,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_743469руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_58745руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_346,82чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. 1 Мая** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 83 до д. 49 (с двух сторон), от д. 22 до д. 26 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 432 | 77,83 |  |  | 33623 | 33623 |  |  | 0,62 | 267,84 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (432) | | | | | 33623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 33 623) | | | | | 29588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 33 623) | | | | | 16139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 79350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 49, от д. 27 до д. 53 | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,82 *(100/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 14990 | 1716 | 13144 | 130 | 15,72 | 12,89 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 2446 | 14,81 | 12,14 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,82) | | | | | 14990 | 13144 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 162) | | | | | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 162) | | | | | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22731 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 799,89 |  | 799,89 | 79989 |  |  | 79989 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (100) | | | | | 79989 |  | 79989 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,732 *(556,43\*4,91\*0,10) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 73904 | 8875 | 64593 | 436 | 24,19 | 66,09 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 12085 | 20,6 | 56,28 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (2,732) | | | | | 73904 | 64593 | 436 |  |  |  |  |  |  |
| 8875 | 12085 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 20 960) | | | | | 25362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 20 960) | | | | | 13624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 112890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 344,23 *2,732\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 334251 |  |  | 334251 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (344,23) | | | | | 334251 |  | 334251 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 536757 | 44214 | 77737 | 414806 |  | 346,82 |
|  |  | 14531 |  |  | 68,42 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 59986 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 32468 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. 1 Мая** | | | | | | | | **629211** |  |  |  |  | **346,82** |
|  |  |  |  |  | **68,42** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 536757 | 44214 | 77737 | 414806 |  | 346,82 |
|  |  | 14531 |  |  | 68,42 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 59986 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 32468 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 629211 |  |  |  |  | 346,82 |
|  |  |  |  |  | 68,42 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 414806 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 77737 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 58745 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 59986 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 32468 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 629211 | | | | | | | | 113258 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **742469** |  |  |  |  | **346,82** |
|  |  |  |  |  | **68,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_343749руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_13000руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_40,76чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Свободы** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 1 д.7, от д. 46 по направлению к д. Оксочи | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,82 *(100/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 14990 | 1716 | 13144 | 130 | 15,72 | 12,89 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 2446 | 14,81 | 12,14 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,82) | | | | | 14990 | 13144 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 162) | | | | | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 162) | | | | | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22731 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 799,89 |  | 799,89 | 79989 |  |  | 79989 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (100) | | | | | 79989 |  | 79989 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,152 *(300\*3,2\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 31163 | 3742 | 27237 | 184 | 24,19 | 27,87 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 5096 | 20,6 | 23,73 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,152) | | | | | 31163 | 27237 | 184 |  |  |  |  |  |  |
| 3742 | 5096 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 8 838) | | | | | 10694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 8 838) | | | | | 5745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 47602 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 145,2 *1,152\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 140991 |  |  | 140991 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (145,2) | | | | | 140991 |  | 140991 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 267133 | 5458 | 40381 | 221294 |  | 40,76 |
|  |  | 7542 |  |  | 35,87 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 8450 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Свободы** | | | | | | | | **291313** |  |  |  |  | **40,76** |
|  |  |  |  |  | **35,87** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 267133 | 5458 | 40381 | 221294 |  | 40,76 |
|  |  | 7542 |  |  | 35,87 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 8450 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 НР 142%=121%\*0,85 ФОТ; СП 95%=65%\*(0.85\*0.8) ФОТ | | | | | | | | 70333 |  |  |  |  | 40,76 |
|  |  |  |  |  | 35,87 |
| Итого Поз. 2, 4 | | | | | | | | 220980 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 291313 |  |  |  |  | 40,76 |
|  |  |  |  |  | 35,87 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 221294 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 40381 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 13000 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 8450 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 291313 | | | | | | | | 52436 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **343749** |  |  |  |  | **40,76** |
|  |  |  |  |  | **35,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. Сенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_229683руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_12698руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_62,28чел.час | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Сенная** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 3 до д. 5 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 60 | 77,83 |  |  | 4670 | 4670 |  |  | 0,62 | 37,2 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (60) | | | | | 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 4 670) | | | | | 4110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 4 670) | | | | | 2242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 11022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от поворота на спуске с горы к д. 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,82 *(100/1,22) / 100* | 18278,62 | 16028,7 | 157,77 | 14988 | 1716 | 13144 | 128 | 15,72 | 12,89 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 2446 | 14,81 | 12,14 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 18278,62 | 16028,7 | 157,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,82) | | | | | 14988 | 13144 | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 162) | | | | | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 162) | | | | | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 790,99 |  | 790,99 | 79099 |  |  | 79099 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 790,99 |  | 790,99 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (100) | | | | | 79099 |  | 79099 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,504 *(200\*2,1\*0,12) / 100* | 27049,32 | 23643,13 | 157,77 | 13633 | 1637 | 11916 | 80 | 24,19 | 12,19 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 2229 | 20,6 | 10,38 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 27049,32 | 23643,13 | 157,77 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,504) | | | | | 13633 | 11916 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1637 | 2229 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 3 866) | | | | | 4678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 3 866) | | | | | 2513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 20824 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 63,5 *0,504\*100\*1,26* | 960,21 |  | 960,21 | 60973 |  |  | 60973 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 960,21 |  | 960,21 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (63,5) | | | | | 60973 |  | 60973 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 173363 | 8023 | 25060 | 140280 |  | 62,28 |
|  |  | 4675 |  |  | 22,52 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 13824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7460 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Сенная** | | | | | | | | **194647** |  |  |  |  | **62,28** |
|  |  |  |  |  | **22,52** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 173363 | 8023 | 25060 | 140280 |  | 62,28 |
|  |  | 4675 |  |  | 22,52 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 13824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7460 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 194647 |  |  |  |  | 62,28 |
|  |  |  |  |  | 22,52 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 140280 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 25060 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 12698 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 13824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7460 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 194647 | | | | | | | | 35036 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **229683** |  |  |  |  | **62,28** |
|  |  |  |  |  | **22,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | п. Боровёнка ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_477369руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_47281руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_268,2чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Кооперативная** | | | | | | | | | | | | | |
| от д.51 до д. 61 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 295,2 | 77,83 |  |  | 22975 | 22975 |  |  | 0,62 | 183,02 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (295,2) | | | | | 22975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 22 975) | | | | | 20218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 22 975) | | | | | 11028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 54221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от д.51 до д. 61 | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,6088 *(295,2\*5,45) / 1000* | 21728,48 | 16694,48 | 341,88 | 34957 | 7549 | 26858 | 550 | 34,3 | 55,18 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4692,12 | 4502,79 | 7244 | 22,95 | 36,92 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2897,51 | 2419,49 | 47,55 |  |  |  |  |  |  |
| 430,47 | 413,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 21728,48 | 16694,48 | 341,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4692,12 | 4502,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,6088) | | | | | 34957 | 26858 | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 7549 | 7244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 14 793) | | | | | 17900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 14 793) | | | | | 9615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 62472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 106,2 | 799,89 |  | 799,89 | 84948 |  |  | 84948 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (106,2) | | | | | 84948 |  | 84948 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,24 *(295,2\*3,5\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 33543 | 4028 | 29317 | 198 | 24,19 | 30 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 5485 | 20,6 | 25,54 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,24) | | | | | 33543 | 29317 | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 4028 | 5485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 9 513) | | | | | 11511 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 9 513) | | | | | 6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 51237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 156,2 *1,24\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 151672 |  |  | 151672 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (156,2) | | | | | 151672 |  | 151672 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 328095 | 34552 | 56175 | 237368 |  | 268,2 |
|  |  | 12729 |  |  | 62,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 49628 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26827 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Кооперативная** | | | | | | | | **404550** |  |  |  |  | **268,2** |
|  |  |  |  |  | **62,46** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 328095 | 34552 | 56175 | 237368 |  | 268,2 |
|  |  | 12729 |  |  | 62,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 49628 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26827 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 404550 |  |  |  |  | 268,2 |
|  |  |  |  |  | 62,46 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 237368 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 56175 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 47281 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 49628 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26827 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 404550 | | | | | | | | 72819 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **477369** |  |  |  |  | **268,2** |
|  |  |  |  |  | **62,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | п. Боровёнка ул. Новая | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_466524руб. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_53099руб. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_269,8чел.час. | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Новая** | | | | | | | | | | | | | | |
| дорога вдоль кладбища (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | | 200 | 77,83 |  |  | 15566 | 15566 |  |  | 0,62 | 124 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (200) | | | | | | 15566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 15 566) | | | | | | 13698 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 15 566) | | | | | | 7472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | 36736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога вдоль кладбища | | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | | 3,06 *(200\*15,3) / 1000* | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 | 54055 | 14747 | 38262 | 1046 | 35,23 | 107,8 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4819,33 | 3507,73 | 10734 | 17,2 | 52,63 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 2301,83 | 1812,14 | 47,55 |  |  |  |  |  |  |
| 442,14 | 321,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4819,33 | 3507,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (3,06) | | | | | | 54055 | 38262 | 1046 |  |  |  |  |  |  |
| 14747 | 10734 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 25 481) | | | | | | 30832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 25 481) | | | | | | 16563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | 101450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | 1,571 *(198/1,26) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 42497 | 5103 | 37143 | 251 | 24,19 | 38 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 6949 | 20,6 | 32,36 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,571) | | | | | | 42497 | 37143 | 251 |  |  |  |  |  |  |
| 5103 | 6949 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 12 052) | | | | | | 14583 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 12 052) | | | | | | 7834 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | 64914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | | 198 | 971,01 |  | 971,01 | 192260 |  |  | 192260 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (198) | | | | | | 192260 |  | 192260 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 304378 | 35416 | 75405 | 193557 |  | 269,8 |
|  |  | 17683 |  |  | 84,99 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59113 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 31868 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Новая** | | | | | | | | | **395359** |  |  |  |  | **269,8** |
|  |  |  |  |  | **84,99** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 304378 | 35416 | 75405 | 193557 |  | 269,8 |
|  |  | 17683 |  |  | 84,99 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59113 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 31868 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 395359 |  |  |  |  | 269,8 |
|  |  |  |  |  | 84,99 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 193557 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 75405 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 53099 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59113 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 31868 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 395359 | | | | | | | | | 71165 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **466524** |  |  |  |  | **269,8** |
|  |  |  |  |  | **84,99** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | п. Боровёнка ул. 2–я Боровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_178908руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6707руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_21чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. 2-я Боровая** | | | | | | | | | | | | | |
| от д.16 до д.22 (участок №3) | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,505 *(61,6/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 9232 | 1057 | 8094 | 81 | 15,72 | 7,94 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 1507 | 14,81 | 7,48 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,505) | | | | | 9232 | 8094 | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | 1507 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 2 564) | | | | | 3102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2 564) | | | | | 1667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 14001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 61,6 | 799,89 |  | 799,89 | 49273 |  |  | 49273 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (61,6) | | | | | 49273 |  | 49273 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,54 *(150\*3\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 14608 | 1754 | 12767 | 87 | 24,19 | 13,06 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 2389 | 20,6 | 11,12 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,54) | | | | | 14608 | 12767 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 1754 | 2389 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 143) | | | | | 5013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 143) | | | | | 2693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 68 *0,54\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 66029 |  |  | 66029 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (68) | | | | | 66029 |  | 66029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 139142 | 2811 | 20861 | 115470 |  | 21 |
|  |  | 3896 |  |  | 18,6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 8115 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 4360 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. 2-я Боровая** | | | | | | | | **151617** |  |  |  |  | **21** |
|  |  |  |  |  | **18,6** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 139142 | 2811 | 20861 | 115470 |  | 21 |
|  |  | 3896 |  |  | 18,6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 8115 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 4360 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 НР 142%=121%\*0,85 ФОТ; СП 95%=65%\*(0.85\*0.8) ФОТ | | | | | | | | 36315 |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  | 18,6 |
| Итого Поз. 2, 4 | | | | | | | | 115302 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 151617 |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  | 18,6 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 115470 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 20861 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 6707 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 8115 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 4360 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 151617 | | | | | | | | 27291 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **178908** |  |  |  |  | **21** |
|  |  |  |  |  | **18,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

**Приложение №2**

**к документации об электронном аукционе**

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул. Луначарского**

**Технические параметры**

Дородная сеть:

Длина – 1980,3 п. м.

Ширина (средняя)-7,31 п.м.

Площадь 14476,0 кв.м.

Проездная часть:

Ширина (средняя)- 3,81 п.м

Площадь –7548,7 м2

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом- 2 железобетонные

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 73 до д. 81 (с одной стороны), от д. 83 до д. 89 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 382 | 382 |
| от д. 83 до д. 89 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | м2 | *220\*7,31* | 1608,2 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 66,2 | 66,2 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *220\*3,81\*0,12* | 100,6 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *220\*3,81\*0,12\*1,26* | 126,8 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул. Приозерная**

**Технические параметры**

Длина всего проезда- 2142,3 п.м

Ширина (средняя) всего проезда – 7,44 п.м.

Площадь всего проезда- 15938,7 м2

Ширина (средняя) проездной части – 3,94 п.м.

Площадь проездной части- 8455,9 п.м

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом –нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 57 до д. 55 (с двух сторон), от д. 15а до болота (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 440 | 440 |
| от д. 61 до д. 53, от д. 12 до д. 22, от ул. 1 Мая до болота | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | м2 основания | *964,3\*7,44* | 7174,4 |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *158/1,22* | 130 |
| 4 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | *158* | 158 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 5 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *964\*3,94\*0,12* | 455,8 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *964\*3,94\*0,12\*1,26* | 574,3 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул. 1Мая**

**Технические параметры**

Длина всего проезда- 955,5 п.м

Ширина (средняя) всего проезда –15,58 п.м.

Площадь всего проезда- 14886,69 м2

Ширина (средняя) проездной части – 4,91 п.м.

Площадь проездной части- 4691,5 п.м

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом –нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 83 до д. 49 (с двух сторон), от д. 22 до д. 26 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 432 | 432 |
| от д. 83 до д. 49, от д. 27 до д. 53 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *100/1,22* | 82 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 100 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *556,43\*4,91\*0,1* | 273,2 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *556,43\*4,91\*0,1\*1,26* | 344,23 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул.Свободы**

**Технические параметры**

Дородная сеть:

Длина – 2941,1 п. м.

Ширина (средняя)-6,6 п.м.

Площадь 25083,8 м2

Проездная часть:

Ширина (средняя)- 3,2 п.м

Площадь – 9757,3 м2

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 1 д.7, от д. 46 по направлению к д. Оксочи | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *100/1,22* | 82 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 100 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *300\*3,2\*0,12* | 115,2 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *300\*3,2\*0,12\*1,26* | 145,2 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул.Сенная**

**Технические параметры**

Дородная сеть:

Длина – 431,7 п. м.

Ширина (средняя)- 9,51 п.м.

Площадь 4105,5 м2

Проездная часть:

Ширина (средняя)- 2,1 п.м

Площадь – 906,6 м2

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 3 до д. 5 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 60 | 60 |
| от поворота на спуске с горы к д. 8 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *100/1,22* | 82 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 100 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *200\*2,1\*0,12* | 50,4 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *200\*2,1\*0,12\*1,26* | 63,5 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**п. Боровёнка ул. Кооперативная**

**Технические параметры**

Длина всего проезда-1150,7 п. м.

Ширина (средняя) всего проезда- 5,45 п.м.

Площадь всего проезда- 6785,1 м2

Ширина (средняя) проездной части- 3,5 п.м.

Площадь проездной части – 4168,5 м2

Преобладающий тип покрытия - грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д.51 до д. 61 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 295,2 | 295,2 |
| от д.51 до д. 61 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | м2 | *295,2\*5,45* | 1608,8 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 295,2\*5,45\*0,066 | 106,2 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *295,2\*3,5\*0,12* | 124 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *295,2\*3,5\*0,12\*1,26* | 156,2 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**п. Боровёнка ул. Новая**

**Технические параметры**

Длина всего проезда- 817,8 п. м.

Ширина (средняя) всего проезда- 15,3 п.м.

Площадь всего проезда- 12512,3 м2

Ширина (средняя) проездной части- 7,1 п.м.

Площадь проездной части – 5806,3 м2

Преобладающий тип покрытия - грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дорога вдоль кладбища (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 200 | 200 |
| Дорога вдоль кладбища | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | м2 основания | *200\*15,3* | 3060 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *198/1,26* | 157,1 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *198* | 198 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**п. Боровёнка ул. 2–я Боровая**

**Технические параметры**

Протяженность- 624,0 м.

Площадь земляного полотна-3082,5 кв.м.

Площадь покрытия- грунт- 1716,0 м2 Водосточные трубы - нет

Ширина участка № 1 (139,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 1 (139,0м) дороги проездной части-3,0 м.

Площадь покрытия: песок- 695,0 м2

Площадь покрытия: грунт-417,0 м2

Ширина участка № 2 (95,0м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 2 (95,0м) дороги проездной части-3,0 м.

Площадь покрытия: песок- 462,5 м2

Площадь покрытия: грунт-277,5 м2

Ширина участка № 3 (267,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 3 (267,0м) дороги проездной части-3,0 м

Площадь покрытия: песок- 1335,0 м2

Площадь покрытия: грунт- 801,0 м2

Ширина участка № 4 (47,0 м) дороги всего проезда- нет сведений

Ширина участка № 4 (47,0м) дороги проездной части- нет сведений

Площадь покрытия: песок- 222,5 м2

Ширина участка № 5 (51,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 5 (51,0м) дороги проездной части-3,0 м

Площадь покрытия: песок- 242,5 м2

Площадь покрытия: грунт- 145,5 м2

Ширина участка № 6 (25,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 6 (25,0м) дороги проездной части-3,0 м

Площадь покрытия: песок- 125,0 м2

Площадь покрытия: грунт- 75,0 м2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д.16 до д.22 (участок №3) | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *61,6/1,22* | 50,5 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 61,6 | 61,6 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *150\*3\*0,12* | 54 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *150\*3\*0,12\*1,26* | 68 |

**Приложение №3**

к документации

об электронном аукционе

Проект

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

п. Боровёнка «» 2017 г.

Администрация Боровёнковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Главы Боровёнковского сельского поселения Пискаревой Натальи Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны  и **\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующий на основании \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** в дальнейшем вместе именуемые – «**Стороны»,** и каждый в отдельности «**Сторона**», с соблюдением требований Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134) от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Предметом контракта является: **выполнение работ по**  **ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения (**далее – Работы).

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение 1 к муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Содержание и объем выполняемых Работ установлен в дефектных ведомостях и в сметах (Приложения №2, №3).

1.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

1.4. Все производственные работы и используемые материалы должны отвечать техническим и специальным требованиям качества, а также требованиям СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги» СП 78.13330ю2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03.85

1.3. Работы выполняются качественно и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, а именно:

-ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий;

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения;

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденные письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС;

- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, утвержденные распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р;

- ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

Технология выполнения работ и качество используемых материалов удовлетворяют требованиям действующих норм и правил, технических условий, применяемых для данного вида работ и иной нормативно-технической документации, действующими на территории Российской Федерации.

Материалы, применяемые при проведении ремонта, разрешены к применению на территории Российской Федерации, имеют необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Все применяемые материалы соответствуют требованиям стандартов МЭК и ГОСТ РФ.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена контракта составляет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

1 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

2 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

В случае если Подрядчиком по данному контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. (В случае если Подрядчик – физическое лицо).

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.

2.3. Источник финансирования контракта:

Средства Бюджета Боровёнковского сельского поселения;

Средства Новгородского областного Бюджета на 2017 год.

2.3.1. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Подрядчика:

\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. средства бюджета Боровёнковского сельского поселения,

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. средства Новгородского областного бюджета, предусмотренные на 2017 год в срок до 31 декабря 2017 года.

2.4. Цена контракта включает стоимость Работ в полном объеме в соответствии с дефектными ведомостями, со сметами, с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку.

2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.8 настоящего контракта.

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении Работ товаров и иных условий контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта возможно только в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.8. Сокращение объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации.

2.9. Авансирование по настоящему контракту не предусматривается.

**3. Порядок расчетов**

3.1. Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.

3.2. Оплата производится Заказчиком за выполненные объемы работ после подписания Акта приемки выполненных работ (этапа работ). Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (этапа работ), в соответствии с п.8 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.1.6. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.2. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы).

4.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.4. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.5. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

4.2.6. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему контракту.

4.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.3 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.9.3 настоящего Контракта.

4.2.9. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п.9.3 настоящего контракта):

4.2.9.1. Направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.9.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 30 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.

4.2.10. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.2.11. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.3. Подрядчик вправе:**

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта о приемке выполненных Работ по настоящему контракту.

**4.4.** **Подрядчик обязан:**

4.4.1. До начала производства Работ предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственном за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность). Указанное должностное лицо должно иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.2. Выполнить Работы, предусмотренные по настоящему контракту, в соответствии с дефектными ведомостями, со сметами, в сроки, установленные в настоящем контракте, а также в соответствии с технологией указанных производственных работ.

4.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.4.4. Производить Работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства в соответствии с пунктами 1.3, 1.4 настоящего контракта.

4.4.5. Во время проведения Работ выполнять необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения. Обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

4.4.6. Обеспечить наличие на объектах выполнения работ исполнительной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4.7. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ. Гарантировать качество выполненных Работ.

4.4.8. Обеспечить Объект необходимыми горюче-смазочными материалами, строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями (далее – материалы). Вести постоянный контроль за качеством материалов, осуществлять проверку их качества.

4.4.9. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения Работ.

4.4.10. Извещать Заказчика не позднее чем за 1-2 рабочих дня в письменной форме о выполнении скрытых работ, которые должны быть освидетельствованы. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком указанных работ, подписания актов освидетельствования скрытых работ.

Если в течение вышеуказанного срока закрытие скрытых работ было выполнено без участия Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика (в целях определения их качества и объемов), а затем восстановить ее.

4.4.11. Устранять все замечания Заказчика, надзорных органов, выявленные в процессе производства и приемки Работ, за свой счет, в установленные сроки. Не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.4.12. Осуществлять контроль за производством Работ, выполняемым соисполнителями/субподрядными организациями. Привлекать к исполнению Работ, указанных в контракте, квалифицированных рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04**.**2007 № 243, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере.

Не привлекать и не допускать привлечения соисполнителями/субподрядными организациями иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями/субподрядными организациями.

4.4.13. В период выполнения ремонтных работ обеспечить безопасный проезд транзитного транспорта.

4.4.14. Обеспечить пожарную безопасность за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

4.4.15. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.

4.4.16. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.

4.4.17. Обеспечить сохранность объекта на весь период ремонта.

4.4.18. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения Работ и приемки Заказчиком выполненных Работ.

4.4.19. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком.

4.4.20. Самостоятельно организовать производство работ на объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта, позволяющем надежную эксплуатацию объекта.

4.4.21. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.4.22. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.4.23. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.4.24. Ответственность за соблюдение требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных ресурсов, требований пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения, несёт руководитель подрядной организации.

4.4.25. Отходы, образующиеся при выполнении работ Подрядчиком, являются его собственностью и подлежат вывозу и дальнейшей утилизации за счёт Подрядчика.

**5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Срок выполнения (завершения) Работ: 1 этап не позднее 30 июня 2017 года;

2 этап не позднее 31 июля 2017г.

5.2. Место выполнения Работ: внутри границ населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения (ж/д ст. Торбино: ул. Луначарского, ул.Приозерная, ул. 1 Мая, ул.Свободы, ул.Сенная; пос. Боровёнка: ул.Кооперативная, ул.Новая, ул. 2-я Боровая) Окуловского района Новгородской области.

5.3. Условия выполнения Работ: Работы выполняются Подрядчиком из его материалов и его силами и средствами в порядке и объемах, указанных в дефектных ведомостях, в сметах.

**6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. Приемка выполненных работ по Объекту производится Заказчиком на основании предоставленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом коэффициента снижения по результатам осуществления закупки.

6.2. По окончании выполнения всех работ (этапа работ), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту Работ и представить Заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ два экземпляра отчетной и исполнительной документации.

6.3. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.4. Передача оформленной в установленном порядке отчетной документации осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

6.5. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего контракта передает Заказчику выполненные Работы.

6.6. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.

6.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика извещения о готовности к сдаче результата выполненных по контракту Работ, а так же исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку выполненных Работ и, в случае установления полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего контракта, направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

6.8. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а Работы непринятыми.

6.9. В случае обнаружения Заказчиком при проведении приемки Работ недостатков в выполненной Работе Заказчик в указанный выше срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.10. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком. Исправление недостатков (дефектов) и организация повторной приемки производится за счет собственных средств Подрядчика.

6.11. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.12. Сдача законченных работ по ремонту Объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом приемки законченных работ по ремонту Объекта, подписанным обеими Сторонами.

6.13. Подрядчик передает Заказчику в течение 3 дней после подписания Акта приемки законченных работ по ремонту объекта 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным Работам.

6.14. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы.

6.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта/результата выполненных Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Актом приемки законченных работ по ремонту Объекта.

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с условиями контракта. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет 2 года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Гарантии качества распространяются как на Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, так и на материалы, оборудование, используемые при выполнении Работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.

Срок гарантийной эксплуатации Объекта/результата выполненных Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

7.3. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта на сумму 214 998 (двести четырнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A420B7200FEECFA51E0279703910E1711039707D2AB47Ai0DFJ) Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения контракта.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье контракта.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.5. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта оказания услуг.

**9. Ответственность Сторон**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК x 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 5 процентов цены контракта.

9.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2 процента цены.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

9.4. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.3 настоящего контракта, при этом сумма обеспечения контракта Подрядчику не возвращается.

9.8. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение Работ в соответствии со ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

**11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 июля 2017 года включительно, а в части расчетов в течении 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (этапа работ), в соответствии с п.8 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.2. Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктами 2.6-2.8 контракта.

11.3.Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

**12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

13.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Новгородской области.

**13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

13.2.1. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком:

13.2.1.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 30 дней.

13.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика.

13.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.1.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

13.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.2.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**15. Приложения к Контракту**

Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение №1 - Календарный график производства работ;

Приложение №2 - Сметная документация;

Приложение №3 – Дефектные ведомости.

**16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |  |  | **Исполнитель** |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Заказчик:**  Администрация Боровёнковского сельского поселения,  174330, Новгородская область, Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д. 5,  ИНН5311005988/531101001  Банковские реквизиты:  р/с 40204810300000000123  Отделение Новгород  БИК 044959001  ОКВЭД 75.11.32  ОКПО 04197933  ОГРН 1065302000202  Телефон: (816 57) 43-160  Факс (816 57) 43-160  Глава Боровёнковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пискарева Н.Г.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года  М.П. | **Подрядчик:**  Почтовый адрес:  тел., факс  Реквизиты:  ИНН  КПП  ОКВЭД  ОГРН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года  М.П. |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение №1**

к Муниципальному Контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Календарный график производства работ**

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | | **Ед. изм.** | **Объём работ** | **Выполнение\*** | | | |
| **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** |
| **1 этап выполнения работ** | | | | | | | | |
| **I** | **ж/д ст. Торбино, ул. Луначарского** | |  |  |  |  |  |  |
| От д. 73 до д. 81 (с одной стороны), от д. 83 до д. 89 (с одной стороны)  Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав с вырубкой кустарника. | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниваем и планировкой откосов : частичное | | 1м канавы | 382 |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 89  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | | м2 | 1608,2 |  |  |  |  |
| 3. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 66,2 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 4. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 100,6 |  |  |  |  |
| 5. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 126,8 |  |  |  |  |
| **II** | **ж/д ст. Торбино, ул. Приозерная** | |  |  |  |  |  |  |
| от д. 57 до д. 55 (с двух сторон), от д. 15а до болота (с одной стороны  Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниваем и планировкой откосов : частичное | | м | 440 |  |  |  |  |
| от д. 61 до д. 53, от д. 12 до д. 22, от ул. 1 Мая до болота  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Исправление профиля без добавления нового материала | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | | м2 основания | 7174,4 |  |  |  |  |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 3. | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | | м3 основания | 130 |  |  |  |  |
| 4. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 158 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 5. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 455,8 |  |  |  |  |
| 6. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 574,3 |  |  |  |  |
| **III** | **ж/д ст. Торбино, ул. 1 Мая** | |  |  |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 49 (с двух сторон), от д. 22 до д. 26 (с одной стороны)  Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | | 1м канавы | 432 |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 49, от д. 27 до д. 53  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | | м3 основания | 82 |  |  |  |  |
| 3. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 100 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 4. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 273,2 |  |  |  |  |
| 5. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 344,23 |  |  |  |  |
| **IV** | **ж/д ст. Торбино, ул. Свободы** | |  |  |  |  |  |  |
| от д. 1 д.7, от д. 46 по направлению к д. Оксочи  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | | м3 основания | 82 |  |  |  |  |
| 2. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 100 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 3. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 115,2 |  |  |  |  |
| 4. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 145,2 |  |  |  |  |
| **V** | **ж/д ст. Торбино, ул.Сенная** | |  |  |  |  |  |  |
| от д. 3 до д. 5 (с одной стороны)  Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | | 1м канавы | 60 |  |  |  |  |
| от поворота на спуске с горы к д. 8  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | | м3 основания | 82 |  |  |  |  |
| 3. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 100 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 4. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 50,4 |  |  |  |  |
| 5. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 63,5 |  |  |  |  |
| **2 этап выполнения работ** | | | | | | | | |
| **VI** | **п. Боровёнка ул. Кооперативная** | |  |  |  |  |  |  |
| от д.51 до д. 61 (с одной стороны)  Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | | 1м канавы | 295,2 |  |  |  |  |
| от д.51 до д. 61  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | | м2 | 1608,8 |  |  |  |  |
| 3. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 106,2 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 4. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 124 |  |  |  |  |
| 5. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 156,2 |  |  |  |  |
| **VII** | **п. Боровёнка ул. Новая** | |  |  |  |  |  |  |
| дорога вдоль кладбища (с одной стороны)  Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | | 1м канавы | 200 |  |  |  |  |
| дорога вдоль кладбища  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Исправление профиля без добавления нового материала | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | | м2 основания | 3060 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 3. | | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | 157,1 |  |  |  |  |
| 4. | | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 198 |  |  |  |  |
| **VIII** | | **п. Боровёнка ул. 2-я Боровая** |  |  |  |  |  |  |
| От д.16 до д.22 (участок №3)  Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов  Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | | м3 основания | 50,5 |  |  |  |  |
| 2. | Смесь песчано-гравийная природная | | м3 | 61,6 |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |  |  |  |  |
| 3. | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | | м3 | 54 |  |  |  |  |
| 4. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 68 |  |  |  |  |

\*- Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация Боровёнковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пискарева Н.Г.  « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года  М.П. |

**Приложение №2**

к Муниципальному Контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 01 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул.Луначарского |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_413304руб. | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_52236руб. | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_316,34 чел.час. | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на янваь 2017 г. | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | | Мат-ы | Всего | | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Луначарского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 73 до д. 81 (с одной стороны), от д. 83 до д. 89 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 382 | 77,83 |  | |  | 29731 | | 29731 |  |  | 0,62 | 236,84 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  | |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (382) | | | | | 29731 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 29731 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 29 731) | | | | | 26163 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 29 731) | | | | | 14271 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 70165 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,6082 *(220\*7,31) / 1000* | 21728,48 | 16694,48 | | 341,88 | 34944 | | 7546 | 26848 | 550 | 34,3 | 55,16 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4692,12 | 4502,79 | | 7241 | 22,95 | 36,91 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2897,51 | 2419,49 | | 47,55 |  | |  |  |  |  |  |
| 430,47 | 413,1 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 21728,48 | 16694,48 | | 341,88 |  | |  |  |  |  |  |
| 4692,12 | 4502,79 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,6082) | | | | | 34944 | 26848 | | 550 |  | |  |  |  |  |  |
| 7546 | 7241 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 14 787) | | | | | 17892 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 14 787) | | | | | 9612 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 62448 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 66,2 *193-126,8* | 799,89 |  | | 799,89 | 52953 | |  |  | 52953 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  | |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | | 111,25 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | | 799,89 |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (66,2) | | | | | 52953 |  | | 52953 |  | |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,006 *(220\*3,81\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | | 159,55 | 27213 | | 3268 | 23785 | 160 | 24,19 | 24,34 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | | 4450 | 20,6 | 20,72 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | | 22,19 |  | |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | | 159,55 |  | |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,006) | | | | | 27213 | 23785 | | 160 |  | |  |  |  |  |  |
| 3268 | 4450 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 7 718) | | | | | 9339 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 7 718) | | | | | 5017 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 41569 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 126,8 *1,006\*100\*1,26* | 971,01 |  | | 971,01 | 123124 | |  |  | 123124 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  | |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | | 135,05 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | | 971,01 |  | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (126,8) | | | | | 123124 |  | | 123124 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 267965 | | 40545 | 50633 | 176787 |  | 316,34 |
|  | |  | 11691 |  |  | 57,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53394 | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 28899 | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Луначарского** | | | | | | | | | **350258** | |  |  |  |  | **316,34** |
|  | |  |  |  |  | **57,63** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 267965 | | 40545 | 50633 | 176787 |  | 316,34 |
|  | |  | 11691 |  |  | 57,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53394 | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 28899 | |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 350258 | |  |  |  |  | 316,34 |
|  | |  |  |  |  | 57,63 |
| В том числе: | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 176787 | |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 50633 | |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 52236 | |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53394 | |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 28899 | |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 350258 | | | | | | | | | 63046 | |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **413304** | |  |  |  |  | **316,34** |
|  | |  |  |  |  | **57,63** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. Приозерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1447961руб | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_135553руб | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_65625чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Приозерная** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 57 до д. 55 (с двух сторон), от д. 15а до болота (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 440 | 77,83 |  |  | 34245 | 34245 |  |  | 0,62 | 272,8 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (440) | | | | | 34245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 34 245) | | | | | 30136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 34 245) | | | | | 16438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 80819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от д. 61 до д. 53, от д. 12 до д. 22, от ул. 1 Мая до болота | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 7,1744 *(964,3\*7,44) / 1000* | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 | 126736 | 34576 | 89707 | 2453 | 35,23 | 252,75 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4819,33 | 3507,73 | 25166 | 17,2 | 123,4 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2301,83 | 1812,14 | 47,55 |  |  |  |  |  |  |
| 442,14 | 321,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4819,33 | 3507,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (7,1744) | | | | | 126736 | 89707 | 2453 |  |  |  |  |  |  |
| 34576 | 25166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 59 742) | | | | | 72288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 59 742) | | | | | 38832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 237856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,3 *(158/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 23765 | 2720 | 20837 | 208 | 15,72 | 20,44 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 3878 | 14,81 | 19,25 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,3) | | | | | 23765 | 20837 | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 2720 | 3878 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 6 598) | | | | | 7984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 6 598) | | | | | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 36038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 158 | 799,89 |  | 799,89 | 126383 |  |  | 126383 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (158) | | | | | 126383 |  | 126383 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,558 *(964\*3,94\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 123299 | 14806 | 107765 | 728 | 24,19 | 110,26 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 20162 | 20,6 | 93,89 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (4,558) | | | | | 123299 | 107765 | 728 |  |  |  |  |  |  |
| 14806 | 20162 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 34 968) | | | | | 42311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 34 968) | | | | | 22729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 188339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 574,3 *4,558\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 557651 |  |  | 557651 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (574,3) | | | | | 557651 |  | 557651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 992079 | 86347 | 218309 | 687423 |  | 656,25 |
|  |  | 49206 |  |  | 236,54 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152719 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 82288 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Приозерная** | | | | | | | | **1227086** |  |  |  |  | **656,25** |
|  |  |  |  |  | **236,54** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 992079 | 86347 | 218309 | 687423 |  | 656,25 |
|  |  | 49206 |  |  | 236,54 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152719 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 82288 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 1227086 |  |  |  |  | 656,25 |
|  |  |  |  |  | 236,54 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 687423 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 218309 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 135553 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152719 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 82288 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 1227086 | | | | | | | | 220875 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **1447961** |  |  |  |  | **656,25** |
|  |  |  |  |  | **236,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_743469руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_58745руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_346,82чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. 1 Мая** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 83 до д. 49 (с двух сторон), от д. 22 до д. 26 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 432 | 77,83 |  |  | 33623 | 33623 |  |  | 0,62 | 267,84 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (432) | | | | | 33623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 33 623) | | | | | 29588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 33 623) | | | | | 16139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 79350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от д. 83 до д. 49, от д. 27 до д. 53 | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,82 *(100/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 14990 | 1716 | 13144 | 130 | 15,72 | 12,89 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 2446 | 14,81 | 12,14 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,82) | | | | | 14990 | 13144 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 162) | | | | | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 162) | | | | | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22731 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 799,89 |  | 799,89 | 79989 |  |  | 79989 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (100) | | | | | 79989 |  | 79989 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,732 *(556,43\*4,91\*0,10) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 73904 | 8875 | 64593 | 436 | 24,19 | 66,09 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 12085 | 20,6 | 56,28 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (2,732) | | | | | 73904 | 64593 | 436 |  |  |  |  |  |  |
| 8875 | 12085 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 20 960) | | | | | 25362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 20 960) | | | | | 13624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 112890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 344,23 *2,732\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 334251 |  |  | 334251 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (344,23) | | | | | 334251 |  | 334251 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 536757 | 44214 | 77737 | 414806 |  | 346,82 |
|  |  | 14531 |  |  | 68,42 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 59986 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 32468 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. 1 Мая** | | | | | | | | **629211** |  |  |  |  | **346,82** |
|  |  |  |  |  | **68,42** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 536757 | 44214 | 77737 | 414806 |  | 346,82 |
|  |  | 14531 |  |  | 68,42 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 59986 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 32468 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 629211 |  |  |  |  | 346,82 |
|  |  |  |  |  | 68,42 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 414806 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 77737 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 58745 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 59986 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 32468 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 629211 | | | | | | | | 113258 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **742469** |  |  |  |  | **346,82** |
|  |  |  |  |  | **68,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_343749руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_13000руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_40,76чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Свободы** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 1 д.7, от д. 46 по направлению к д. Оксочи | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,82 *(100/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 14990 | 1716 | 13144 | 130 | 15,72 | 12,89 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 2446 | 14,81 | 12,14 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,82) | | | | | 14990 | 13144 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 162) | | | | | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 162) | | | | | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22731 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 799,89 |  | 799,89 | 79989 |  |  | 79989 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (100) | | | | | 79989 |  | 79989 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,152 *(300\*3,2\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 31163 | 3742 | 27237 | 184 | 24,19 | 27,87 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 5096 | 20,6 | 23,73 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,152) | | | | | 31163 | 27237 | 184 |  |  |  |  |  |  |
| 3742 | 5096 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 8 838) | | | | | 10694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 8 838) | | | | | 5745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 47602 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 145,2 *1,152\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 140991 |  |  | 140991 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (145,2) | | | | | 140991 |  | 140991 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 267133 | 5458 | 40381 | 221294 |  | 40,76 |
|  |  | 7542 |  |  | 35,87 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 8450 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Свободы** | | | | | | | | **291313** |  |  |  |  | **40,76** |
|  |  |  |  |  | **35,87** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 267133 | 5458 | 40381 | 221294 |  | 40,76 |
|  |  | 7542 |  |  | 35,87 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 8450 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 НР 142%=121%\*0,85 ФОТ; СП 95%=65%\*(0.85\*0.8) ФОТ | | | | | | | | 70333 |  |  |  |  | 40,76 |
|  |  |  |  |  | 35,87 |
| Итого Поз. 2, 4 | | | | | | | | 220980 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 291313 |  |  |  |  | 40,76 |
|  |  |  |  |  | 35,87 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 221294 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 40381 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 13000 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 8450 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 291313 | | | | | | | | 52436 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **343749** |  |  |  |  | **40,76** |
|  |  |  |  |  | **35,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ж.д ст.Торбино, ул. Сенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_229683руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_12698руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_62,28чел.час | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Сенная** | | | | | | | | | | | | | |
| от д. 3 до д. 5 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 60 | 77,83 |  |  | 4670 | 4670 |  |  | 0,62 | 37,2 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (60) | | | | | 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 4 670) | | | | | 4110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 4 670) | | | | | 2242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 11022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от поворота на спуске с горы к д. 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,82 *(100/1,22) / 100* | 18278,62 | 16028,7 | 157,77 | 14988 | 1716 | 13144 | 128 | 15,72 | 12,89 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 2446 | 14,81 | 12,14 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 18278,62 | 16028,7 | 157,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,82) | | | | | 14988 | 13144 | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 162) | | | | | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 162) | | | | | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 790,99 |  | 790,99 | 79099 |  |  | 79099 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 790,99 |  | 790,99 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (100) | | | | | 79099 |  | 79099 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,504 *(200\*2,1\*0,12) / 100* | 27049,32 | 23643,13 | 157,77 | 13633 | 1637 | 11916 | 80 | 24,19 | 12,19 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 2229 | 20,6 | 10,38 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 27049,32 | 23643,13 | 157,77 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,504) | | | | | 13633 | 11916 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1637 | 2229 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 3 866) | | | | | 4678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 3 866) | | | | | 2513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 20824 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 63,5 *0,504\*100\*1,26* | 960,21 |  | 960,21 | 60973 |  |  | 60973 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,11" | | | | | 960,21 |  | 960,21 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (63,5) | | | | | 60973 |  | 60973 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 173363 | 8023 | 25060 | 140280 |  | 62,28 |
|  |  | 4675 |  |  | 22,52 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 13824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7460 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Сенная** | | | | | | | | **194647** |  |  |  |  | **62,28** |
|  |  |  |  |  | **22,52** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 173363 | 8023 | 25060 | 140280 |  | 62,28 |
|  |  | 4675 |  |  | 22,52 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 13824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7460 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 194647 |  |  |  |  | 62,28 |
|  |  |  |  |  | 22,52 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 140280 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 25060 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 12698 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 13824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7460 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 194647 | | | | | | | | 35036 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **229683** |  |  |  |  | **62,28** |
|  |  |  |  |  | **22,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | п. Боровёнка ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_477369руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_47281руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_268,2чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Кооперативная** | | | | | | | | | | | | | |
| от д.51 до д. 61 (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 295,2 | 77,83 |  |  | 22975 | 22975 |  |  | 0,62 | 183,02 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (295,2) | | | | | 22975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 22 975) | | | | | 20218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 22 975) | | | | | 11028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 54221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от д.51 до д. 61 | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,6088 *(295,2\*5,45) / 1000* | 21728,48 | 16694,48 | 341,88 | 34957 | 7549 | 26858 | 550 | 34,3 | 55,18 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4692,12 | 4502,79 | 7244 | 22,95 | 36,92 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2897,51 | 2419,49 | 47,55 |  |  |  |  |  |  |
| 430,47 | 413,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 21728,48 | 16694,48 | 341,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4692,12 | 4502,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,6088) | | | | | 34957 | 26858 | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 7549 | 7244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 14 793) | | | | | 17900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 14 793) | | | | | 9615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 62472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 106,2 | 799,89 |  | 799,89 | 84948 |  |  | 84948 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (106,2) | | | | | 84948 |  | 84948 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,24 *(295,2\*3,5\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 33543 | 4028 | 29317 | 198 | 24,19 | 30 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 5485 | 20,6 | 25,54 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,24) | | | | | 33543 | 29317 | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 4028 | 5485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 9 513) | | | | | 11511 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 9 513) | | | | | 6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 51237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 156,2 *1,24\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 151672 |  |  | 151672 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (156,2) | | | | | 151672 |  | 151672 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 328095 | 34552 | 56175 | 237368 |  | 268,2 |
|  |  | 12729 |  |  | 62,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 49628 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26827 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Кооперативная** | | | | | | | | **404550** |  |  |  |  | **268,2** |
|  |  |  |  |  | **62,46** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 328095 | 34552 | 56175 | 237368 |  | 268,2 |
|  |  | 12729 |  |  | 62,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 49628 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26827 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 404550 |  |  |  |  | 268,2 |
|  |  |  |  |  | 62,46 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 237368 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 56175 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 47281 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 49628 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26827 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 404550 | | | | | | | | 72819 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **477369** |  |  |  |  | **268,2** |
|  |  |  |  |  | **62,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | п. Боровёнка ул. Новая | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_466524руб. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_53099руб. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_269,8чел.час. | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. Новая** | | | | | | | | | | | | | | |
| дорога вдоль кладбища (с одной стороны) | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | | 200 | 77,83 |  |  | 15566 | 15566 |  |  | 0,62 | 124 |
| *Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 77,83 |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (200) | | | | | | 15566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%\*0.85 ФОТ (от 15 566) | | | | | | 13698 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 15 566) | | | | | | 7472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | 36736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога вдоль кладбища | | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР27-03-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | | 3,06 *(200\*15,3) / 1000* | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 | 54055 | 14747 | 38262 | 1046 | 35,23 | 107,8 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 4819,33 | 3507,73 | 10734 | 17,2 | 52,63 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 2301,83 | 1812,14 | 47,55 |  |  |  |  |  |  |
| 442,14 | 321,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 17664,98 | 12503,77 | 341,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4819,33 | 3507,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (3,06) | | | | | | 54055 | 38262 | 1046 |  |  |  |  |  |  |
| 14747 | 10734 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 25 481) | | | | | | 30832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 25 481) | | | | | | 16563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | 101450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | 1,571 *(198/1,26) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 42497 | 5103 | 37143 | 251 | 24,19 | 38 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 6949 | 20,6 | 32,36 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,571) | | | | | | 42497 | 37143 | 251 |  |  |  |  |  |  |
| 5103 | 6949 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 12 052) | | | | | | 14583 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 12 052) | | | | | | 7834 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | 64914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | | 198 | 971,01 |  | 971,01 | 192260 |  |  | 192260 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (198) | | | | | | 192260 |  | 192260 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 304378 | 35416 | 75405 | 193557 |  | 269,8 |
|  |  | 17683 |  |  | 84,99 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59113 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 31868 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. Новая** | | | | | | | | | **395359** |  |  |  |  | **269,8** |
|  |  |  |  |  | **84,99** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 304378 | 35416 | 75405 | 193557 |  | 269,8 |
|  |  | 17683 |  |  | 84,99 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59113 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 31868 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 395359 |  |  |  |  | 269,8 |
|  |  |  |  |  | 84,99 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 193557 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 75405 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 53099 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59113 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 31868 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 395359 | | | | | | | | | 71165 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **466524** |  |  |  |  | **269,8** |
|  |  |  |  |  | **84,99** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт дорог Боровёнковского сельского поселения Окуловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | п. Боровёнка ул. 2–я Боровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_178908руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6707руб. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_21чел.час. | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. ул. 2-я Боровая** | | | | | | | | | | | | | |
| от д.16 до д.22 (участок №3) | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,505 *(61,6/1,22) / 100* | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 | 9232 | 1057 | 8094 | 81 | 15,72 | 7,94 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 2092,15 | 2983,22 | 1507 | 14,81 | 7,48 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 2537,13 | 2323 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 191,94 | 273,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 18280,4 | 16028,7 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2092,15 | 2983,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,505) | | | | | 9232 | 8094 | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | 1507 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 2 564) | | | | | 3102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2 564) | | | | | 1667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 14001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 61,6 | 799,89 |  | 799,89 | 49273 |  |  | 49273 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 111,25 |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 799,89 |  | 799,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (61,6) | | | | | 49273 |  | 49273 |  |  |  |  |  |  |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство выравнивающих слоев покрытий: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,54 *(150\*3\*0,12) / 100* | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 | 14608 | 1754 | 12767 | 87 | 24,19 | 13,06 |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* | 3248,42 | 4423,44 | 2389 | 20,6 | 11,12 |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 3746,75 | 3426,54 | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| 298,02 | 405,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 27051,1 | 23643,13 | 159,55 |  |  |  |  |  |  |
| 3248,42 | 4423,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,54) | | | | | 14608 | 12767 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 1754 | 2389 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 121% = 142%\*0.85 ФОТ (от 4 143) | | | | | 5013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% = 95%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4 143) | | | | | 2693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | 22314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 68 *0,54\*100\*1,26* | 971,01 |  | 971,01 | 66029 |  |  | 66029 |  |  |
| *Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)* |  |  |  |  |  |
| На единицу в базисных ценах | | | | | 135,05 |  | 135,05 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на единицу с учетом "Индексы на январь 2017 г. (Проезды) ОЗП=10,9; ЭМ=6,9; ЗПМ=10,9; МАТ=7,19" | | | | | 971,01 |  | 971,01 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (68) | | | | | 66029 |  | 66029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 139142 | 2811 | 20861 | 115470 |  | 21 |
|  |  | 3896 |  |  | 18,6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 8115 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 4360 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 ул. 2-я Боровая** | | | | | | | | **151617** |  |  |  |  | **21** |
|  |  |  |  |  | **18,6** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 139142 | 2811 | 20861 | 115470 |  | 21 |
|  |  | 3896 |  |  | 18,6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 8115 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 4360 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 НР 142%=121%\*0,85 ФОТ; СП 95%=65%\*(0.85\*0.8) ФОТ | | | | | | | | 36315 |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  | 18,6 |
| Итого Поз. 2, 4 | | | | | | | | 115302 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 151617 |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  | 18,6 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 115470 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 20861 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 6707 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 8115 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 4360 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% от 151617 | | | | | | | | 27291 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **178908** |  |  |  |  | **21** |
|  |  |  |  |  | **18,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |

**Приложение №3**

к Муниципальному Контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул. Луначарского**

**Технические параметры**

Дородная сеть:

Длина – 1980,3 п. м.

Ширина (средняя)-7,31 п.м.

Площадь 14476,0 кв.м.

Проездная часть:

Ширина (средняя)- 3,81 п.м

Площадь –7548,7 м2

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом- 2 железобетонные

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 73 до д. 81 (с одной стороны), от д. 83 до д. 89 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 382 | 382 |
| от д. 83 до д. 89 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | м2 | *220\*7,31* | 1608,2 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 66,2 | 66,2 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *220\*3,81\*0,12* | 100,6 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *220\*3,81\*0,12\*1,26* | 126,8 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул. Приозерная**

**Технические параметры**

Длина всего проезда- 2142,3 п.м

Ширина (средняя) всего проезда – 7,44 п.м.

Площадь всего проезда- 15938,7 м2

Ширина (средняя) проездной части – 3,94 п.м.

Площадь проездной части- 8455,9 п.м

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом –нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 57 до д. 55 (с двух сторон), от д. 15а до болота (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 440 | 440 |
| от д. 61 до д. 53, от д. 12 до д. 22, от ул. 1 Мая до болота | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | м2 основания | *964,3\*7,44* | 7174,4 |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *158/1,22* | 130 |
| 4 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | *158* | 158 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 5 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *964\*3,94\*0,12* | 455,8 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *964\*3,94\*0,12\*1,26* | 574,3 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул. 1Мая**

**Технические параметры**

Длина всего проезда- 955,5 п.м

Ширина (средняя) всего проезда –15,58 п.м.

Площадь всего проезда- 14886,69 м2

Ширина (средняя) проездной части – 4,91 п.м.

Площадь проездной части- 4691,5 п.м

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом –нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 83 до д. 49 (с двух сторон), от д. 22 до д. 26 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 432 | 432 |
| от д. 83 до д. 49, от д. 27 до д. 53 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *100/1,22* | 82 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 100 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *556,43\*4,91\*0,1* | 273,2 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *556,43\*4,91\*0,1\*1,26* | 344,23 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул.Свободы**

**Технические параметры**

Дородная сеть:

Длина – 2941,1 п. м.

Ширина (средняя)-6,6 п.м.

Площадь 25083,8 м2

Проездная часть:

Ширина (средняя)- 3,2 п.м

Площадь – 9757,3 м2

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 1 д.7, от д. 46 по направлению к д. Оксочи | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *100/1,22* | 82 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 100 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *300\*3,2\*0,12* | 115,2 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *300\*3,2\*0,12\*1,26* | 145,2 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**ж/д ст.Торбино, ул.Сенная**

**Технические параметры**

Дородная сеть:

Длина – 431,7 п. м.

Ширина (средняя)- 9,51 п.м.

Площадь 4105,5 м2

Проездная часть:

Ширина (средняя)- 2,1 п.м

Площадь – 906,6 м2

Преобладающий тип покрытия – грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д. 3 до д. 5 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 60 | 60 |
| от поворота на спуске с горы к д. 8 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *100/1,22* | 82 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 | 100 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *200\*2,1\*0,12* | 50,4 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *200\*2,1\*0,12\*1,26* | 63,5 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**п. Боровёнка ул. Кооперативная**

**Технические параметры**

Длина всего проезда-1150,7 п. м.

Ширина (средняя) всего проезда- 5,45 п.м.

Площадь всего проезда- 6785,1 м2

Ширина (средняя) проездной части- 3,5 п.м.

Площадь проездной части – 4168,5 м2

Преобладающий тип покрытия - грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д.51 до д. 61 (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 295,2 | 295,2 |
| от д.51 до д. 61 | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | м2 | *295,2\*5,45* | 1608,8 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 295,2\*5,45\*0,066 | 106,2 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *295,2\*3,5\*0,12* | 124 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *295,2\*3,5\*0,12\*1,26* | 156,2 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**п. Боровёнка ул. Новая**

**Технические параметры**

Длина всего проезда- 817,8 п. м.

Ширина (средняя) всего проезда- 15,3 п.м.

Площадь всего проезда- 12512,3 м2

Ширина (средняя) проездной части- 7,1 п.м.

Площадь проездной части – 5806,3 м2

Преобладающий тип покрытия - грунт

Трубы под проездом- нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дорога вдоль кладбища (с одной стороны) | | | | |
| Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав) с вырубкой кустарника | | | | |
| 1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 1 м канавы | 200 | 200 |
| Дорога вдоль кладбища | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Исправление профиля без добавления нового материала | | | | |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | м2 основания | *200\*15,3* | 3060 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *198/1,26* | 157,1 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *198* | 198 |

Утверждаю

Глава администрации

Боровёнковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Пискарева

**Дефектная ведомость**

**автомобильной дороги местного значения сельского поселения**

**п. Боровёнка ул. 2–я Боровая**

**Технические параметры**

Протяженность- 624,0 м.

Площадь земляного полотна-3082,5 кв.м.

Площадь покрытия- грунт- 1716,0 м2 Водосточные трубы - нет

Ширина участка № 1 (139,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 1 (139,0м) дороги проездной части-3,0 м.

Площадь покрытия: песок- 695,0 м2

Площадь покрытия: грунт-417,0 м2

Ширина участка № 2 (95,0м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 2 (95,0м) дороги проездной части-3,0 м.

Площадь покрытия: песок- 462,5 м2

Площадь покрытия: грунт-277,5 м2

Ширина участка № 3 (267,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 3 (267,0м) дороги проездной части-3,0 м

Площадь покрытия: песок- 1335,0 м2

Площадь покрытия: грунт- 801,0 м2

Ширина участка № 4 (47,0 м) дороги всего проезда- нет сведений

Ширина участка № 4 (47,0м) дороги проездной части- нет сведений

Площадь покрытия: песок- 222,5 м2

Ширина участка № 5 (51,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 5 (51,0м) дороги проездной части-3,0 м

Площадь покрытия: песок- 242,5 м2

Площадь покрытия: грунт- 145,5 м2

Ширина участка № 6 (25,0 м) дороги всего проезда- 5,0 м.

Ширина участка № 6 (25,0м) дороги проездной части-3,0 м

Площадь покрытия: песок- 125,0 м2

Площадь покрытия: грунт- 75,0 м2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от д.16 до д.22 (участок №3) | | | | |
| Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | | | | |
| Засыпка глубоких ям песчано-гравийной смесью | | | | |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 основания | *61,6/1,22* | 50,5 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 61,6 | 61,6 |
| Исправление профиля покрытия щебнем | | | | |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев покрытий из щебня | м3 | *150\*3\*0,12* | 54 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | *150\*3\*0,12\*1,26* | 68 |