#### Российская Федерация

#### Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2017 № 26

п. Боровёнка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 17.06.2011 № 40 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения  оценки их эффективности» Администрация Боровёнковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ

- 1.Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2016 год.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава

сельского поселения  Н.Г. Пискарева

Утвержден

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 28.02.2017 № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»

за 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2016 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2016 год |  |  |  |  | Процент исполнения за 2016 год | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по Программе | 10140,70 | - | 2907,00 | 7233,70 | - | 5317,00 | - | 1013,00 | 4304,00 | - | 5106,16 | - | 1013,00 | 4093,16 | - | 96 % | Общий объем неосвоенных средств составил 210,84 -местный бюджет |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 245,70 | - | - | 245,70 | - | 26,00 | - | - | 26,00 | - | 26,00 | - | - | 26,00 | - | 100% |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1827,13 | - | - | 1827,13 | - | 1110,20 | - | - | 1110,20 | - | 899,50 | - | - | 899,50 | - | 81 % | Неосвоение средств местного бюджета в размере 210,50 обусловлено отсутствием мероприятий в осенне-зимний период в связи с погодными условиям |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы, в том числе: | 8067,87 | - | 2907,20 | 5160,87 | - | 4181,00 | - | 1013,00 | 3168,00 | - | 4180,66 | - | 1013,00 | 3167,66 | - | 100 % | Средства выделенные из областного бюджета освоены на 100 %. Неосвоение средств местного бюджета в размере 0,34 обусловлено экономией по оплате за изготовление проектно-сметной документации. |
|  | ж/д. ст. Торбино, ул. Кировская |  |  |  |  |  | 489,43 |  |  |  |  | 489,43 |  |  | 489,43 |  | 100% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Некрасова |  |  |  |  |  | 244,56 |  |  |  |  | 244,56 |  | 160,35 | 84,21 |  | 100% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Ленина |  |  |  |  |  | 534,90 |  |  |  |  | 534,90 |  | 350,72 | 184,18 |  | 100% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Советская |  |  |  |  |  | 866,15 |  |  |  |  | 866,15 |  |  | 866,15 |  | 100% |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Заручевская |  |  |  |  |  | 1274,45 |  |  |  |  | 1274,45 |  |  | 1274,45 |  | 100% |  |
|  | п. Боровёнка ул. Калинина |  |  |  |  |  | 295,62 |  |  |  |  | 295,62 |  | 193,83 | 101,79 |  | 100% |  |
|  | п. Боровёнка ул. Пушкина |  |  |  |  |  | 469,90 |  |  |  |  | 469,90 |  | 308,10 | 161,80 |  | 100% |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 5,99 |  |  |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 94,3% |  |

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения.

На выполнение мероприятий Программы в 2016 году было предусмотрено финансирование  в объеме 5317,00 тыс. рублей, из них освоено 5106,16 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета  - 1013,00 тыс. рублей,.

Средства областного  бюджета освоены в объеме 1013,00 тыс. рублей  или 100 процентов к плановому назначению.

Средства местного бюджета освоены  в объеме 4093,16 тыс. рублей  или  95,1% процентов к плановому назначению.

Неполное освоение запланированных средств в сумме 210,84 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- неосвоение средств в размере 210,50 тыс. руб. обусловлено отсутствием мероприятий по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения в осенне-зимний период в связи с благоприятными погодными условиям;

-  экономии средств в размере 0,34 тыс. руб. по прочим расходам по оплате за изготовление проектно-сметной документации.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы «Реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

на территории Боровёнковского сельского

поселения на 2014-2016 годы» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный 2016 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 90,6 | 80,0 | 72,2 | 86,2 | 14 |

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

- показатель «Доля протяженности автомобильных   дорог общего пользования, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности   автомобильных дорог общего пользования» составил 86,2 процента, что связано с тем, что произведен ремонт только 50 процентов от запланированной программой протяженности дорог из-за отсутствия достаточного финансирования.

Меры по исправлению ситуации.

В целях выполнения целевых показателей в текущем году необходимо предусмотреть их корректировку с учетом возможностей местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.