Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2022 № 5

п. Боровёнка

О внесении изменений в

постановление Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 22.02.2017 № 24

«Об утверждении муниципальной

программы «Реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог

общего пользования местного

значения на территории

Боровёнковского сельского

поселения на 2017-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 25.12.2020 № 18 «О бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 14.04.2021 № 29, от 29.07.2021 № 37, от 28.12.2021 № 59), решением Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения от 28.12.2021 № 58 «О бюджете Боровёнковского сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2023 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 22.02.2017 № 24 (в редакции постановлений Администрации Боровёнковского сельского поселения от 20.06.2017 № 79, от 13.10.2017 № 139, от 01.12.2017 № 168, от 16.02.2018 № 17, от 06.06.2018 № 38, от 15.10.2018 № 109,от 25.02.2019 № 24, от 13.05.2019 № 52, от 09.08.2019 № 91, от 21.01.2020 № 10, от 02.07.2020 № 74, от 18.09.2020 № 103, от 29.09.2020 № 106,от 24.02.2021 № 16, от 06.07.2021 № 91, от 26.07.2021 № 98, от 06.09.2021 № 125, от 11.10.2021 № 157, от 26.11.2021 № 179, от 24.12.2021 № 199) следующие  изменения:

-  наименование постановления изложить в редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2024 годы»;

- в пункте 1 постановления цифры «2017-2023» заменить на «2017-2024»;

- в прилагаемой к постановлению Программе наименование Программы изложить в редакции:

«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2024 годы»;

-в Паспорте Программы пункт 1. «Наименование муниципальной программы:»  изложить в редакции:

«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2017-2024 годы» (далее – муниципальная программа)»;

- в Паспорте Программы пункт  4. «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:» изложить в редакции:

| - «№ п/п | - Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Задача 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровёнковского сельского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, км | - 3,3 | - 2,3 | - 3,0 | - 5,7 | - 7,2 | - 4,5 | - 1,8 | - 1,6 |
| - 2. | - Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, км. | - 76,1 | - 76,6 | - 77,3 | - 77,3 | - 78,6 | - 78,6 | - 78,6 | - 78,6» |

- в паспорте Программы пункт 5 изложить в редакции:

«5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2024 годы.»

- в Паспорте Программы пункт  6. «Объемы и источники финансирования муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):» изложить в редакции:

|  | «Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Боровёнковского сельского поселения | Внебюджет- ные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | 2043,0 | 2766,9 | - | 4809,9 |
| 2018 | - | 1185,0 | 3025,6 | - | 4210,6 |
| 2019 | - | 2352,0 | 3431,8 | - | 5783,8 |
| 2020 | - | 4647,2 | 3696,65 | - | 8343,85 |
| 2021 | - | 5709,0 | 4065,8 | - | 9774,8 |
| 2022 | - | 3318,0 | 5087,49 | - | 8405,49 |
| 2023 | - | 2212,0 | 3118,36 | - | 5330,36 |
| 2024 |  | 2212,0 | 3183,06 | - | 5395,06 |
| ВСЕГО | - | 23678,2 | 28375,66 | - | 52053,86» |

- Приложение к Программе «Мероприятия  муниципальной программы» изложить в редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Администрация | 2017-2024 годы | 1.1.1 |  | 3609,9 в том числе | 2409,5 в том числе | 4471,0 в том числе | 6628,4 в том числе | 7624,8 в том числе | 5905,49 в том числе | 2930,36 в том числе | 2995,06 в том числе |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1566,9 | 1224,5 | 2119,0 | 1981,2 | 1915,8 | 2587,49 | 718,36 | 783,06 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет в том числе на ремонт; на реализацию правовых актов Правительства Нов.обл. | 2043,0 2043,0 | 1185,0 1185,0 | 2352,0 2352,0 | 4647,2 2370,0 2277,2 | 5709,0 3519,0 2190,0 | 3318,0 3318,0 | 2212,0 2212,0 | 2212,0 2212,0 |
| 1.1 | ж/д ст. Торбино ул. Луначарского, 220 м. 435 м. уч.1, уч.2, уч.3 (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) (реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  | 310,0 в том числе |  |  | 512,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 18,9 |  |  | 105,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 291,1 |  |  | 406,8 |  |  |  |  |
| 1.2 | ж/д ст. Торбино ул. Приозерная, 964,3м. |  |  |  |  | 1086,0 в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1019,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ж/д ст. Торбино ул. 1 Мая, 556,43 м. 435 м. уч.1, (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб), уч.2 (реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  | 556,8 |  |  | 503,7 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 556,8 |  |  | 205,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 298,3 |  |  |  |  |
| 1.4 | ж/д ст. Торбино ул. Свободы, 440 м.; (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) |  |  |  |  | 356,6 в том числе |  |  | 87,8 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 114,6 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 242,0 |  |  | 79,3 |  |  |  |  |
| 1.5 | ж/д ст. Торбино ул. Сенная, 200 м. |  |  |  |  | 172,3 в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 161,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | п. Боровёнка ул. Кооперативная 295,2 м. |  |  |  | бюджет поселения | 358,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | п. Боровёнка ул. Новая 200м. |  |  |  |  | 349,9 в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 328,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | п. Боровёнка ул. 2-я Боровая 150 м. |  |  |  | бюджет поселения | 134,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | п. Боровёнка ул. Калинина 165 м. |  |  |  | бюджет поселения | 197,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | п. Боровёнка ул.1 Мая 50 м. |  |  |  | бюджет поселения | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | ж/д ст. Торбино ул. Ульяновская, 10 м. 507 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб)(реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  | 48,5 |  |  |  | 719,3 в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 36,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 682,6 |  |  |  |
| 1.12 | ж/д ст. Торбино ул. Островского, 389 м. 115 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб)(реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  |  | 395,8 |  |  | 128,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 395,8 |  |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 121,5 |  |  |  |
| 1.13 | д. Узи 1327,9 м. |  |  |  |  |  | 1491,5 в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 306,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1185,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | ж/д ст. Торбино ул. Лермонтова 608,8 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) |  |  |  |  |  | 491,9 |  | 105,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 491,9 |  | 14,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 90,8 |  |  |  |  |
| 1.15 | д. Теребуново 500м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 819,6 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | д. Верховик 528м. |  |  |  |  |  |  | 682,5 в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 127,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 555,0 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | д. Песчанка 190м . |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 273,0 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | д. Шарово 378м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 543,0 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | д. Дерняки 773 м уч.1 (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) -153м. уч. 3 (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) -808 м. уч.2 (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) -662м. (реализация проекта «Дорога к дому») уч.4 (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) -145 м. |  |  |  |  |  |  | 1290,1 в том числе | 1709,8 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 114,1 | 262,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1176,0 | 480,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 294,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 479,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 60,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 132,1 |  |  |  |  |
| 1.20 | д. Висленев Остров 600м. 410 м |  |  |  |  |  |  | 763,6 том числе |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 142,6 |  |  | 300,0 |  |  |
| 1.21 | д. Большие Гусины 240 м. |  |  |  |  |  |  |  | 235,9 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 211,9 |  |  |  |  |
| 1.22 | д. Выдрино 400 м. 496,7 м |  |  |  |  |  |  |  | 1075,6 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 109,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 966,1 |  |  |  |  |
| 1.23 | д. Данилово 726 м. замена отдельных звеньев водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  | 945,9 в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 710,9 |  |  |  |  |
| 1.24 | д. Шешка 235 м. |  |  |  |  |  |  |  | 285,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 29,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  | 256,2 |  |  |  |  |
| 1.25 | ж/д ст. Торбино ул. Пионерская, (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) -340м. (от ул. Свободы до пересечения с ул. Пушкинская) 229 м. |  |  |  |  |  |  |  | 447,0 в том числе | 227,8 в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 73,7 | 13,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 373,3 | 214,7 |  |  |  |
| 1.26 | ж/д ст. Торбино ул. Пушкинская, (том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) -100 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) (от ул. Пионерская до кладбища ) 728 м. (реализация проекта «Дорога к дому») 300 м |  |  |  |  |  |  |  | 233,4 в том числе | 984,7 в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 71,8 | 211,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 161,6 | 772,8 |  |  |  |
| 1.27 | ж/д ст. Торбино ул. Молодежная 60 м. участок № 1 и № 2 410,9 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб)(реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 | 492,2 в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 10,6 | 25,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 467 ,1 |  |  |  |
| 1.28 | п. Боровёнка ул. Лермонтова (участки № 5, № 6) 689 м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |
| 1.29 | п. Боровёнка ул. 1-я Боровая 420 м. (участки № 2, № 3, № 4 (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб), № 7) 1325 м. |  |  |  |  |  |  |  | 282,9 |  | 1414,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 282,9 |  | 72,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1342,1 |  |  |
| 1.30 | д. Ватагино 1099 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 1.31 | д. Нароново 619 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 126,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 574,0 |  |
| 1.32 | д. Нездрино 864 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 658,0 |  |  |  |
| 1.33 | д. Поддубье 451 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 435,8 |  |  |  |
| 1.34 | д. Наволок 233 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 166,5 |  |  |  |
| 1.35 | д. Малые Гусины 247 м. (в том числе замена отдельных звеньев водопропускных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,3 | 482,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 482,3 | 482,3 |  |  |
| 1.36 | п. Боровёнка ул. Советов (от д. 12 до ж/д вокзала) 306 м. (реализация проекта «Дорога к дому») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 106,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1975,9 |  |  |
| 1.37 | д. Лешино 1133,86 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 362,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1638,0 |  |
| 1.38 | п. Боровёнка ул. 1 Мая ремонт участков автомобильной дороги 3630 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 51,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл. |  |  |  |  | 2151,8 |  |  |  |
| 1.39 | д. Сухово 405м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |
| 1.40 | д. Тальцево 275 м. |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 350,7 |
| 1.41 | д. Козловка 700 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 172,8 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1327,2 |
| 1.42 | д. Вялка 600 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 115,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 884,8 |
| 1.43 | Прочие работы по ремонту в том числе: строительный контроль по ремонту участков автомобильной дороги п. Боровёнка ул. 1 Мая 3630 м. |  |  |  |  | 36,2 | 30,3 | 99,2 | 192,6 | 1657,7 | 226,89 | 230,36 | 144,36 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения в том числе: реализация правовых актов Правительства Нов.обл. областной бюджет- реализация правовых актов Правительства Нов.обл | 36,2 | 30,3 | 99,2 | 192,6 | 1618,6 0,9 38,2 | 226,89 | 230,36 | 144,36 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Администрация | 2017-2024 годы | 2.1.1 | бюджет поселения | 1200,0 | 1801,1 | 1312,8 | 1715,45 | 2150,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0» |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровёнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава сельского поселения Н.Г. Пискарева