#### Российская Федерация

#### Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2015 № 13

п. Боровёнка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 17.06.2011 № 40 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения  оценки их эффективности» Администрация Боровёнковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ

- 1.Утвердить прилагаемый  отчет о реализации муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2014 год

2. Разместить постановление на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

Главы сельского поселения Н.Г. Пискарева

Утвержден

постановлением Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 03.03.2015 № 13

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»

за 2014 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2014 год |  |  |  |  | Процент исполнения за 2014 год | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по Программе | 6851,00 | - | 500,00 | 6351,00 | - | 1941,5 | - | 500,00 | 1441,5 | - | 1461,45 | - | 500,00 | 961,45 | - | 75,3% | Общий объем неосвоенных средств составил 480,05, в том числе экономия12,70 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 210,70 | - | - | 210,70 | - | 210,70 | - | - | 210,70 | - | 198,00 | - | - | 198,0 | - | 94,0% | 12,70 Экономия денежных средств местного бюджета образовалась по результатам проведенного запроса котировок |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 900,00 | - | - | 900,00 | - | 300,00 | - | - | 300,00 | - | 150,97 | - | - | 150,97 | - | 50,3% | Неосвоение средств местного бюджета в размере 149,03 обусловлено отсутствием мероприятий в осенне-зимний период в связи с погодными условиям |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы, в том числе: | 5740,30 | - | - | 5740,30 | - | 1430,80 | - | 500,00 | 930,80 | - | 1112,48 | - | 500,00 | 612,48 | - | 77,8 | Средства выделенные из областного бюджета освоены на 100 %. Неосвоение средств местного бюджета в размере 318,32 обусловлено недополучением в бюджет акцизов в размере 340,2 а также поздним их получением. |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Ульяновская |  |  |  |  |  | 119,12 |  |  |  |  | 119,12 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, Новый Переулок |  |  |  |  |  | 215,63 |  |  |  |  | 215,63 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Заручевская |  |  |  |  |  | 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Пионерская |  |  |  |  |  | 131,84 |  |  |  |  | 131,84 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Пушкинская |  |  |  |  |  | 139,82 |  |  |  |  | 139,82 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Молодежная, |  |  |  |  |  | 292,97 |  |  |  |  | 292,97 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. 1 Мая от д. 1 до д. 20 |  |  |  |  |  | 213,10 |  |  |  |  | 213,10 |  |  |  |  | 100 |  |

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения.

На выполнение мероприятий Программы в 2014 году было предусмотрено финансирование  в объеме 1941,50 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета  - 500 тыс. рублей, из них освоено 1461,45 тыс. рублей.

Средства областного  бюджета освоены в объеме 500 тыс. рублей  или 100 процентов к плановому назначению.

Средства местного бюджета освоены  в объеме 961,45 тыс. рублей  или  75,3  процентов к плановым назначениям.

Неполное освоение запланированных средств в сумме 480,05 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- экономии средств в размере 12,7 тыс. рублей по результатам  проведенного запроса котировок на право заключения контракта на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения

- неосвоения средств в размере 149,03 обусловлено  отсутствием мероприятий по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения в осенне-зимний период в связи с благоприятными погодными условиям;

- неосвоения средств в размере 318,32 возникшей по причине невыполнения работ  по ремонту автомобильной дороги «ж/д. ст. Торбино, ул. Заручевская», протяженностью 1,09, в связи с поздним получением в 2014 году денежных средств,  в том числе  недополучением  акцизов в размере 340,2 тыс. рублей.

С учетом недополученных акцизов и сложившейся экономии средств процент исполнения  программы за 2014 год составил 92 %

Приложение

к отчет о реализации муниципальной

программы «Реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

на территории Боровёнковского сельского

поселения на 2014-2016 годы» за 2014 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный 2014 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 81,4 | 74,8 | 67,8 | 82,3 | 0,9 |
| 2 | увеличение автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | ед. | 3 | 5 | 7 | - | - |

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

- показатель «Доля протяженности автомобильных     дорог общего пользования, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности   автомобильных дорог общего           пользования» составил 82,3 процента, что связано с тем, что из запланированных программой  6,34 км отремонтировано только 5,25 км., в связи с тем, что  денежные средства в бюджет поступили не в полном объеме, а так же поздним  поступлением в бюджет   автомобильная  дорога ж/д. ст. Торбино, ул. Заручевская  протяженностью 1,09 км. осталась не отремонтированной .

- показатель «увеличение автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием» остался на уровне 2013 года в связи с тем, в 2014 году капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполнялся, и значение показателя составило 0%.

Меры по исправлению ситуации.

В целях выполнения целевых показателей в текущем году необходимо предусмотреть их корректировку с учетом возможностей местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.