

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Окуловский муниципальный район**

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 04.12.2015 №126

п. Боровёнка

**О внесении изменений в**

**постановление Администрации**

**Боровёнковского сельского**

**поселения от 13.11.2014 № 145**

Администрация Боровёнковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015 -2020 годы»  утвержденную постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 13.11.2014 № 145(в редакции постановлений от 19.03.2015 № 22, от 15.04.2015 № 27, от 02.06.2015 № 43, от 17.06.2015 № 44, от 23.07.2015 № 56, от 12.10.2015№ 99), следующие изменения:

1.1. Мероприятия муниципальной программы «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2020 годы" изложить в редакции:

**«Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-  рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Боровёнковского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Реализация подпрограммы:  «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» | | Администрация | 2015 - 2020 годы | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. | Бюджет сельского поселения | **114,7** | 250,0 | 241,0 | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Организация освещения улиц Боровёнковского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Реализация подпрограммы:  «Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения» | |  |  | 1.2.1. | Бюджет сельского поселения | **2976,7** | 2780,0 | 2780,0 | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Реализация подпрограммы:  «Организация и содержание мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения» | | Администрация | 2015-2020 годы | 1.3.1.  1.3.4. | Бюджет сельского  поселения | **38,6** | 100,0 | 179,0 | - | - | - |
| 4. | | Задача 4 Проведение прочих мероприятий благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Реализация подпрограммы:  «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения»; | Администрация | 2015-2020 годы | 1.4.1  1.5.6. | Бюджет  сельского поселения | 551,0 | 551,0 | 481,0 | - | - | - |

1.2. пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения в целом и по годам реализации (тыс.руб.) изложить в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 114,7 | - | 114,7 |
| 2016 | - | - | - | 250,0 | - | 250,0 |
| 2017 | - | - | - | 241,0 | - | 241,0 |
| 2018 | - | - | - | - |  | - |
| 2019 | - | - | - | - |  | - |
| 2020 | - | - | - | - |  | - |
| ВСЕГО | - | - | - | 605,7 | - | 605,7 |

1.2.1. Мероприятия подпрограммы «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» изложить в редакции:

**«Мероприятия подпрограммы**

**«Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-  рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Приведение территории Боровёнковского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Спиливание деревьев | Администрация | 2015-2020 | 1.2. | Бюджет  сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 1.2. | Разбивка клуб | Администрация | 2015-2020 | 1.1. | Бюджет  сельского поселения | 14,7 | 30,0 | 1,0 | - | - | - |
| 1.3. | Обустройство аллеи по адресу п. Боровёнка ул. Кооперативная д.5 | Администрация | 2015-2020 | 1.4. | Бюджет  сельского поселения | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| 1.4. | Обустройство аллеи по адресу: п. Боровёнка  ул.Советов д.6 | Администрация | 2015-2020 | 1.4. | Бюджет  сельского поселения | - | 100,0 | 120,0 | - | - | - |
| 1.5. | Проведение конкурсов на лучший объект  озеленения | Администрация | 2015-2020 | 1.3. | Бюджет  сельского поселения | - | - | - | - | - | - |

1.3.в подпрограмме «Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2020 годы»:

1.3.1. п.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 2976,7 | - | 2976,7 |
| 2016 | - | - | - | 2780,0 | - | 2780,0 |
| 2017 | - | - | - | **2780,0** | - | **2780,0** |
| 2018 | - | - | - | - |  | - |
| 2019 | - | - | - | - |  | - |
| 2020 | - | - | - | - |  | - |
| ВСЕГО | - | - | - | 8536,7 | - | 8536,7 |

**1.4.** Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2020 годы» изложить в редакции:

**Мероприятия подпрограммы**

**«Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро  вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Организация освещения улиц Боровёнковского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата потребленной электроэнергии | Администрация | 2015 - 2020 годы | | 1 | Бюджет  сельского поселения | **2671,7** | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
| 1.2. | Инвентаризация сетей | Администрация | 2015 - 2020 годы | | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.3. | Оснащение приборами учета | Администрация | 2015 - 2020 годы | | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 60,0 | 130,0 | 130,0 | - | - | - |
| 1.4. | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация | 2015 - 2020 годы | | 1.1. | Бюджет сельского поселения | **245,0** | 150,0 | 150,0 | - | - | - |

**1.5.**В мероприятиях подпрограммы "Организация содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения " муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения "Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2020 годы":

1.5.1.п.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации(тыс.руб.) изложить в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | **38,6** | - | **38,6** |
| 2016 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2017 | - | - | - | 179,0 | - | 179,0 |
| 2018 | - | - | - | - |  | - |
| 2019 | - | - | - | - |  | - |
| 2020 | - | - | - | - |  | - |
| ВСЕГО | - | - | - | 317,6 | - | 317,6 |

1.5.2. мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения» изложить в редакции;

**«Мероприятия подпрограммы**

**«Организация и содержание мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро  вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Организация благоустройства и содержания кладбищ | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация свалок с  очисткой территории кладбищ (вывозом мусора) | Администрация | | 2015 - 2020 годы | 1.3. | Бюджет сельского поселения | - | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт (строительство)  ограждений территорий кладбищ | Администрация | | 2015 - 2020 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | 37,1 | 50,0 | 129,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация работы по увековечиванию памяти погибших в боевых действиях | Администрация | | 2015 - 2020 годы | 1.1  1.2. |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Скос травы на кладбище | Администрация | | 2015 - 2020 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | 1,5 | - | - | - | - | - |

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **www.borovenkaadm.ru**

**Глава сельского поселения Н.Г.Пискарева**