Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2015  № 54

п. Боровёнка

О внесении изменений в

постановление Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 29.11.2013 № 106

Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 29.11.2013 № 106  (в редакции постановлений от 08.09.2014 № 93, от 12.11.2014 № 143, от 22.05.2015 № 39) следующие  изменения:

- в Паспорте Программы строку «Объем  и источники финансирования Программы по годам» изложить в редакции:

| «Объем и источники финансирования Программы по годам | Общий объем финансирования Программы составляет 9140,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год- 1801,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -500,0 тыс. руб.; 2015 год – 4246,2 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета -1394,0 тыс. руб.; 2016 год – 3092,9 тыс. руб.; Источниками финансирования Программы являются средства: - областного бюджета – 1894,0 тыс. руб. - бюджета поселения – 7246,8 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

В п.2 Ресурсное обеспечение Программы  раздела Описание Программы внести следующие изменения:

- в абзаце 2 цифры «7746,8» заменить на «9140,8»;

- абзац 4 изложить в редакции: «2015 год - 4246,2 тыс. руб., в том числе 1394 тыс. руб. средства областного бюджета»;

-  в абзаце 8 цифры «2000,0» заменить на «3394,0».

Приложение к муниципальной программе «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боровёнковского сельского поселения на 2014-2016 годы»  «Мероприятия программы»  изложить в редакции:

«Мероприятия программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем работ, (км.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014 2015 | 41,65 0,70 | 210,70 | 9,00 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2016 | 77,6 | 300,00 | 843,2 | 850,00 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы: | 2014 2015 2016 | 3,65 8,22 5,99 | 1291,0 | 3394,0 | 2242,90 |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Ульяновская | 2014 | 0,23 | 119,12 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, Новый Переулок | 2014 | 0,16 | 215,63 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Пионерская | 2014 | 0,62 | 131,84 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Пушкинская | 2014 | 1,50 | 139,82 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Молодежная, | 2014 | 0,54 | 292,97 |  |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. 1 Мая от д. 1 до д. 20 | 2014 | 0,60 | 213,10 |  |  |
|  | Прочие работы по ремонту | 2014 |  | 178,52 |  |  |
|  | д. Вялка | 2015 | 1,40 |  | 782,85 |  |
|  | д. Крутец | 2015 | 0,20 |  | 57,91 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Кировская | 2015 | 0,56 |  | 1115,44 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Гайдара | 2015 | 0,88 |  | 964,06 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Свободы | 2015 | 2,94 |  | 193,74 |  |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Некрасова | 2016 | 0,50 |  |  | 168,00 |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Ленина | 2016 | 1,10 |  |  | 370,00 |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Советская | 2016 | 1,30 |  |  | 439,00 |
|  | ж/д.ст. Торбино, ул. Заручевская | 2015 | 1,09 |  | 280,00 |  |
|  | п. Боровёнка, ул. 1 Мая от д. 1 до д. 90 | 2016 | 1,20 |  |  | 217,9 |
|  | п. Боровёнка, ул. 1 Боровая | 2016 | 1,66 |  |  | 558,00 |
|  | п. Боровёнка, ул. Калинина от д. 10 до кладбища | 2016 | 0,90 |  |  | 312,00 |
|  | п. Боровёнка, ул. Пушкина | 2016 | 0,53 |  |  | 178,00 |
| 4 | Итого | х | х | 1801,7 | 4246,2 | 3092,9» |

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровёнковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава сельского поселения Н.Г.Пискарева