Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.05.2013 № 43

п. Боровёнка

Об утверждении графика по

разработке и утверждению

схемы водоснабжения

и водоотведения

В соответствии  с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении, Уставом  Боровёнковсокго сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Боровёнковского сельского поселения.

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.borovenkaadm.ru

Заместитель Главы

Администрации сельского поселения М.А. Гангур

Утверждено

Постановлением

Боровёнковского сельского поселения

№ 43 от 17.05.2013

График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Боровенковского сельского поселения

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Боровёнковского сельского поселения | май 2013 |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | май 2013 |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | май 2013 |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | май 2013 |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | до 06 июня 2013 |
| 6 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 07 июня 2013 |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 08 -25 июня 2013 |
| 8 | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения | 26 июня2013 |
| 9 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 28 июня 2013 |