Российская Федерация Проект

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЁНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От              №

п. Боровёнка

О внесении изменений в

постановление Администрации

Боровёнковского сельского

поселения от 13.11.2014 № 145

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   постановлением  Администрации Боровёнковского сельского поселения от 11.09.2014 № 96 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Боровёнковского сельского поселения, их формирования и реализации»,                                                                                                                               Администрация Боровёнковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2020 годы, утвержденную   постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 13.11.2014 № 145 (в редакции постановлений от 19.03.2015 №   22, от 15.04.2015  №  27, от 02.06.2015 №  43,от 17.06.2015 №  44, от23.07.2015 № 56, от 12.10.2015 № 99,от 11.05.2016 № 72,от 05.10.2016 № 134,от  02.02.2017 №  12, от  02.02.2017 №  11, от 02.05.2017 №60,  от 11.05.2017№62, от  03.10.2017 № 132,  от 18.10.2017 №140, 20.12.2017  № 175, 26.12.2017 № 186, от 16.02.2108 №18,от 07.09.2018  ),  следующие  изменения:

- изложить  постановление «Организация благоустройства  Боровёнковского сельского поселения  на 2015-2020 годы» в редакции «Организация благоустройства  Боровёнковского сельского поселения  на 2015-2021годы»

1.1. . В Паспорте муниципальной программы:

-   раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»  изложить в редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| 1. | Цель. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Приведение территории Боровёнковского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта сельского поселения (покупка цветов), (шт.) |  | 10 |  | 190 | 230 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 250 |
| 1.1.2. | Удаление старовозрастных зеленых насаждений, (шт.) |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 6 |  | 6 | - |  |  | - |
| 1.1.3. | Проведение конкурсов на лучший объект озеленения, (ед.) |  | 1 |  | 1 | - |  | - |  | - | - |  |  | - |
| 1.1.4. | Благоустройство сквера по ул.Кооперативная д.5 в летний период (поливка цветника, посадка цветов ), (кол-во раз) |  | - |  | 10 | 2 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |
| 1.2. | Задача 2. Организация освещения улиц Боровёнковского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, (шт.светильников) |  | 586 |  | 594 |  | 594 |  | 598 | 603 | 605 |  |  | 605 |
| 1.3. | Задача 3. Организация содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество отремонтированных братских захоронений ,ед. |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |
| 1.3.2. | Санитарная уборка территории кладбищ Боровёнковского сельского поселения, (кол-во кладбищ) |  | 10 |  | 10 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.3.3. | Демонтаж и монтаж ограждений, (шт.) |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 1.3.4. | Скос травы на кладбищах Боровёнковского сельского поселения,(включая скос растительности на кладбище ул.Калинина уч.118, (количество скосов) |  | 500 |  | 12 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 1.3.5. | Спил аварийных деревьев на кладбищах поселения с последующим вывозом порубочных остатков, (шт.) |  | - |  | 10 |  | 10 |  | 6 | 6 |  | - |  | - |
| 1.3.6. | Содержание воинских захоронений в зимнее время, (количество расчисток) |  | - |  | 5 |  | 5 |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.3.7. | Ремонт мостков на кладбище |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.3.8. | Установление информационных стендов – Мемориальны знак |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 |  | - |  | - |
| 1.3.9. | Обустройство дорожки на кладбище ж/д ст.Торбино |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | - |  | - |
| 1.3.10 | Благоустройство подъезда на новое кладбище п.Боровёнка ул.Калинина уч.118 |  | - |  | - |  | - |  | 1 | - |  | - |  | - |
| 1.4. | Задача 4. Проведение прочих мероприятий благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Установка оборудования в местах отдыха (урны) (шт.) |  | 1 |  | 3 |  | - |  | 3 | - | - |  | 3 |  |
| 1.4.2. | Комплексное благоустройство территории для детской игровой площадки (шт.) |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | - |  | - |  |
| 1.4.3. | Комплексное обустройство сквера по ул.Кооперативная д.5 (шт.) |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - | 1 | 1 |  | - |  |
| 1.4.4. | Комплексное благоустройство «Аллеи Победы» (шт.) |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.4.5. | Проведение конкурса по благоустройству, (ед.) |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.4.6. | Удаление Борщевика Сосновского, (га) |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.4.7. | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок, (шт.) |  | 5 |  | 5 |  | 22 |  | 22 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 1.4.8. | Проведение субботников на территории поселения с последующим вывозом и размещением мусора на свалке(раз) |  | 4 |  | 10 |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.4.9. | Противоклещевая обработка мест массового скопления людей (кв.м) |  | 52000 |  | 52000 |  | 52000 |  | 52000 | 52000 | 52000 |  | 5200 |  |
| 1.4.10. | Скос травы в общественных местах поселка ( включая «Аллею Победы» , (кв.м) |  | 10150 |  | 11150 |  | 11150 |  | 10150 | 10150 | 10150 |  | 10150 |  |
| 1.4.11. | Проведение проб воды в водоемах, (шт.) |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.4.12. | Санитарная уборка поселка (количество раз ) |  | 30 |  | 50 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 |  | 59 |  |
| 1.4.13. | Услуги по водолазному обследования, (кв.м.) |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |
| 1.4.14. | Благоустройство территории по ул.Кооперативная между домами №5,7 (изготовление и монтаж ограждения, мощение брусчатой пешеходной дорожки, (кв.м.) |  | 50 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.4.15. | Праздничное оформление поселка (количество раз) |  | - |  | 6 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.4.16. | Установка баннеров (переустановка) (шт.) |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.4.17. | Обустройство площадки под спортивное оборудование «комплекс ГТО» (шт.) |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 | - |  | - |  |
| 1.4.18 | Освещение площадки под спортивный комплекс (шт.) |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.4.19. | Приобретение дополнительного детского оборудования для детской площадки (шт.) |  | - |  | - |  | - |  | - | 3 | - |  | 2 |  |
| 1.4.20. | Оформление документов для спортивной площадки д.Дерняки (шт.) |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 | - |  | - |  |
| 1.4.21. | Приобретение и установка информационного стенда для спортивного оборудования «комплекс ГТО» (шт.) |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 | - |  | - |  |
| 1.4.22. | Приобретение табличек «Правила эксплуатации детской площадки» (шт.) |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 | - |  | -;» |  |

- раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы :2015-2020» изложить в редакции:

- Сроки реализации муниципальной программы : 2015-2021 годы

-    раздел 6 изложить в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 3681,0 | - | 3681,0 |
| 2016 | - | - | - | 4185,15 | - | 4185,15 |
| 2017 | - | - | - | 4939,10 | - | 4939,10 |
| 2018 | - | - | - | 3 948,110 | - | 3 948,110 |
| 2019 | - | - | - | 3 865,200 | - | 3 865,200 |
| 2020 | - | - | - | 3665,200 | - | 3665,200 |
| 2021 | - | - | - | 3665,200 |  | 3665,200 |
| ВСЕГО | - | - | - | 27 948,96 | - | 27 948,96»; |

Мероприятия муниципальной программы изложить в редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы: «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» |  | Администрация |  | 2015 - 2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. | Бюджет сельского поселения |  | 114,7 | 111,0 | 185,156 | 105,0 | 105,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы: «Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения» |  |  |  | 2015 - 2021 годы | 1.2.1. | Бюджет сельского поселения | 2976,7 |  | 3464,80 | 3453,326 | 3 149,310 |  | 3 026,40 | 3 026,400 | 3 026,400 |  |
| - 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Реализация подпрограммы: «Организация и содержание мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения» |  | Администрация |  | 2015- 2021годы | 1.3.1. 1.3.4. | Бюджет сельского поселения | 38,6 |  | 243,50 | 262,3 | 315,0 |  | 315,0 | 215,0 | 215,0 |  |
| - 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы: «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения»; |  | Администрация |  | 2015- 2021 годы | 1.4.1 1.5.6. | Бюджет сельского поселения | 551,0 |  | 365,85 | 1038,318 | 378,8 |  | 418,8 | 418,8 | 418,8 |  |

1.3. В паспорте подпрограммы «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

-  таблицу раздела 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» изложить  в редакции:

| «N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Боровёнковского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение ландшафта сельского поселения (покупка цветов), (шт.) | 10 | 190 | 230 | 250 | 250 | 250 |  | 250 |
| 1.2 | Удаление старовозрастных зеленых насаждений, (шт.) | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | - |  | - |
| 1.3. | Проведение конкурсов на лучший объект озеленения, (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Благоустройство сквера ул.Кооперативная д.5 в летний период (поливка цветника, посадка цветов), (кол-во раз) | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |  | 5»; |

1.4. В паспорте подпрограммы «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- раздел 3 «Сроки реализации муниципальной программы :2015-2020» изложить в редакции:

- Сроки реализации муниципальной программы : 2015-2021 годы

1.5. В паспорте подпрограммы «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

-    раздел 4 изложить в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 114,7 | - | 114,7 |
| 2016 | - | - | - | 111,0 | - | 111,0 |
| 2017 | - | - | - | 185,156 | - | 185,156 |
| 2018 | - | - | - | 105,0 | - | 105,0 |
| 2019 | - | - | - | 105,0 | - | 105,0 |
| 2020 | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 2021 | - | - | - | 5,0 |  | 5,0 |
| Всего | - | - | - | 630,856 | - | 630,856»; |

- мероприятия подпрограммы «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» изложить в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Озеленение  территории Боровёнковского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1. Приведение территории Боровёнковского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спиливание деревьев |  | Администрация | 2015-2021 | 1.2. | Бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 180,636 | 99,59816 | 93,5 | - | - |
| 1.2. | Разбивка клумб(покупка рассады) |  | Администрация | 2015-2021 | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 14,7 | 3,0 | 4,52 | 2,48 | 6,5 | - | - |
| 1.3. | Проведение конкурсов на лучший объект озеленения |  | Администрация | 2015-2021 | 1.3. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Благоустройство сквера по ул.Кооперативная д.5 в летний период (поливка, цветника, посадка цветов) |  | Администрация | 2015-2021 | 1.4. | Бюджет сельского поселения | - | 8,0 | - | 2,92184 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

- - раздел 4 изложить в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| «Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 2976,7 | - | 2976,7 |
| 2016 | - | - | - | 3464,8 | - | 3464,8 |
| 2017 | - | - | - | 3453,326 | - | 3453,326 |
| 2018 | - | - | - | 3149,31 | - | 3149,31 |
| 2019 | - | - | - | 3 026,40 | - | 3 026,40 |
| 2020 | - | - | - | 3 026,40 | - | 3 026,40 |
| 2021 | - | - | - | 3 026,40 | - | 3 026,40 |
| ВСЕГО | - | - | - | 22123,336 | - | 22 123,336; |

1.6. В паспорте подпрограммы «Уличное освещение  территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация  благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

-  таблицу раздела 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» изложить  в редакции:

| N п № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1 Организация освещения улиц Боровёнковского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение работы уличного освещения в соответствии с графиком, светильников не менее (шт.) | 586 | 594 | 594 | 598 |  | 603 |  | 605 | 605 |

1.7. В паспорте подпрограммы «Уличное освещение  территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- раздел 3 «Сроки реализации муниципальной программы :2015-2020» изложить в редакции:

- Сроки реализации муниципальной программы : 2015-2021 годы

- Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения» изложить в редакции:

Мероприятия подпрограммы

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - 1. | Задача 1. Организация освещения улиц Боровёнковского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата потребленной электроэнергии | Администрация |  | 2015 - 2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 2671,7 | 3080,0 | 3173,326 | 2982,910 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| 1.2. | Инвентаризация сетей | Администрация |  | 2015 - 2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.3. | Оснащение приборами учета | Администрация |  | 2015 - 2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 60,0 | 125,0 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация |  | 2015 - 2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 245,0 | 249,8 | 280,0 | 156,4 | 126,4 | 126.4 | 126.4 |
| 1.5. | Утилизация ламп | Администрация |  | 2015 - 2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | -». |

1.8. В паспорте подпрограммы «Организация содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация  благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- таблицу раздела 2 «Задачи и целевые и целевые показатели подпрограммы» изложить в редакции:

| «N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Организация содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных братских захоронений, ед. | 13 |  | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 13 | 13 |
| 1.2. | Санитарная уборка территории кладбищ Боровёнковского сельского поселения (кол-во кладбищ) | 10 |  | 10 | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.3. | Демонтаж и монтаж ограждений (шт.) | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 1.4. | Скос травы на кладбищах Боровёнковского сельского поселения,(включая скос растительности на кладбище ул.Калинина уч.118, (количество скосов) | 500 |  | 12 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |
| 1.5. | Спил аварийных деревьев на кладбищах поселения с последующим вывозом порубочных остатков (шт.) | - |  | 10 | 10 | 6 |  | 6 |  |  | - | - |
| 1.6. | Содержание воинских захоронений в зимнее время (количество расчисток) | - |  | 5 | - | - |  | 5 |  |  | - | - |
| 1.7. | Ремонт настила на кладбище | - |  | - | 1 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.8. | Установление информационных стендов – Мемориальны знак | - |  | - | - | - |  | 1 |  |  | - | - |
| 1.9. | Обустройство дорожки на кладбище ж/д ст.Торбино | - |  | - | - | 1 |  | 1 |  |  | - | - |
| 1.10 | Благоустройство подъезда на новое кладбище п.Боровёнка ул.Калинина уч.118 | - |  | - | - | 1 |  | - |  |  | - | - |

1.9. В паспорте подпрограммы «Организация содержания мест захоронения на  территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- раздел 3 «Сроки реализации муниципальной программы:2015-2020» изложить в редакции:

- Сроки реализации муниципальной программы : 2015-2021 годы

-    раздел 4 изложить в редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| «Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 38,6 | - | 38,6 |
| 2016 | - | - | - | 243,5 | - | 243,5 |
| 2017 | - | - | - | 262,3 | - | 262,3 |
| 2018 | - | - | - | 315,0 | - | 315,0 |
| 2019 | - | - | - | 315,0 | - | 315,0 |
| 2020 | - | - | - | 215,0 | - | 215,0 |
| 2021 | - | - | - | 215,0 |  | 215,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 1604,4 | - | 1604,4 »; |

Мероприятия подпрограммы «Организация   содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения» изложить в редакции;

Мероприятия подпрограммы

«Организация   содержания мест захоронения на территории Боровёнковского сельского поселения»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Организация благоустройства и содержания кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по увековечиванию памяти погибших в боевых действиях | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.1. | Бюджет сельского поселения | - |  | 0,65 | - | - | - | - |  | - |
| 1.2. | Санитарная уборка территории кладбищ Боровёнковского сельского поселения | Администрация | 2015 - 2021годы |  | 1.2. | Бюджет сельского поселения | - |  | 13,0 | - | - | - | - |  | - |
| 1.3. | Ремонт (строительство) ограждений территорий кладбищ | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.3. | Бюджет сельского поселения | 37,1 |  | 121,5 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 |
| 1.4. | Скос травы на кладбищах Боровёнковского сельского поселения (включая скос растительности на кладбище ул.Калинина уч.118) | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.4. | Бюджет сельского поселения | 1,5 |  | 3,35 | 7,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| 1.5. | Спил аварийных деревьев на кладбищах поселения с последующим вывозом порубочных остатков | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.5. | Бюджет сельского поселения | - |  | 100,0 | 136,4 | 65,6305 | 75,0 | 108,0 |  | 108,0 |
| 1.6. | Содержание воинских захоронений в зимнее время | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.6. | Бюджет сельского поселения | - |  | 5,0 | - | - | - | - |  | - |
| 1.7. | Ремонт настила на кладбище | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.7. | Бюджет сельского поселения | - |  | - | 21,9 | - | - | - |  | - |
| 1.8. | Установление информационных стендов – Мемориальны знак | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.8. | Бюджет сельского поселения | - |  | - | - | - | 50,0 | - |  | - |
| 1.9. | Обустройство дорожки на кладбище ж/д ст.Торбино | Администрация | 2015 - 2021 годы |  | 1.9. | Бюджет сельского поселения | - |  | - | - | 82,95 | 83,0 | - |  |  |
| 1.10. | Благоустройство подъезда на новое кладбище п.Боровёнка ул.Калинина уч.118 | Администрация | 2015 – 2021 годы |  | 1.10. | Бюджет сельского поселения | - |  | - | - | 59,4195 | - | - |  |  |

1.10. В паспорте подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация  благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- таблицу раздела 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в  редакции:

| «N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка оборудования в местах отдыха(урны) (шт.) | 1 |  | 3 |  | - | 3 |  | - |  |  | - | 3 |
| 1.2. | Комплексное благоустройство территории для детской площадки (шт.) | - |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | - | -- |
| 1.3. | Комплексное обустройство сквера по ул.Кооперативная ,д.5(шт.) | - |  | 1 |  | - | - |  | - |  |  | 1 | - |
| 1.4. | Комплексное благоустройство «Аллеи Победы»(шт.) | - |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 1.5. | Проведение конкурса по благоустройству (ед.) | 1 |  | 1 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.6. | Удаление Борщевика Сосновского (га) | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 1.7 | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок (шт.) | 5 |  | 5 |  | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 22 | 22 |
| 1.8 | Проведение субботников на территории поселения с последующим вывозом и размещением на свалке (раз) | 4 |  | 10 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.9. | Противоклещевая обработка мест массового скопления людей (кВ.м.) | 52000 |  | 52000 |  | 52000 | 52000 |  | 52000 |  |  | 52000 | 52000 |
| 1.10. | Скос травы в общественных местах поселка( включая «Аллею Победы» , (кв.м) | 10150 |  | 11150 |  | 10150 | 10150 |  | 10150 |  |  | 10150 | 10150 |
| 1.11. | Проведение проб воды в водоемах (шт.) | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 1.12. | Санитарная уборка поселка (количество раз) | 30 |  | 50 |  | 59 | 59 |  | 59 |  |  | 59 | 59 |
| 1.13. | Услуги по водолазному обследованию | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |
| 1.14. | Благоустройство территории по ул.Кооперативная между домами №5,7 (изготовление и монтаж ограждения, мощение брусчатой пешеходной дорожки, (кв.м.) | 50 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.15. | Праздничное оформление поселка (количество раз) | - |  | 6 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 1.16. | Установка баннеров (переустановка) (шт.) | 3 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 1.17. | Обустройство площадки под спортивное оборудование «комплекс ГТО» | - |  | - |  | - | 1 |  | 1 |  |  | - | - |
| 1.18. | Освещение площадки под спортивный комплекс | - |  | - |  | - | 1 |  | - |  |  | - | - |
| 1.19. | Приобретение дополнительного детского оборудования для детской площадки (шт.) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - | 2 |
| 1.20. | Оформление документов для спортивной площадки д.Дерняки | - |  | - |  | - | - |  | 1 |  |  | - | - |
| 1.21 | Приобретение и установка информационного стенда для спортивного оборудования«комплекс ГТО»(шт.) | - |  | - |  | - | - |  | 1 |  |  | - | - |
| 1.22. | Приобретение табличек правила эксплуатации детской площадки | - |  | - |  | - | - |  | 2 |  |  | - | - |

1.11. В паспорте подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на   территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- раздел 3 «Сроки реализации муниципальной программы :2015-2020» изложить в редакции:

- Сроки реализации муниципальной программы : 2015-2021 годы

1.12. В паспорте подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения» муниципальной программы Боровёнковского сельского поселения «Организация  благоустройства Боровёнковского сельского поселения на 2015-2021 годы»:

- раздел  4 изложить в редакции:

| «Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 551,0 | - | 551,0 |
| 2016 | - | - | - | 365,85 | - | 365,85 |
| 2017 | - | - | - | 1038,318 | - | 1038,318 |
| 2018 | - | - | - | 378,8 |  | 378,8 |
| 2019 | - | - | - | 418,8 |  | 418,8 |
| 2020 | - | - | - | 418,8 |  | 418,8 |
| 2021 | - | - | - | 418,8 |  | 418,8 |
| ВСЕГО | - | - | - | 3590,368 | - | 3590,368»; |

- Мероприятия подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения»  изложить в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - 1. | Задача1. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и установка оборудования в общественных местах отдыха | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 5,3 | - | - | - | - | 20,0 |
| 1.2. | Благоустройство территории по ул.Кооперативная между домами №5,№7 (изготовление и монтаж ограждения, мощение брусчатой пешеходной дорожки) | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.14. | Бюджет сельского поселения | 100,0 | _ | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.7. | Бюджет сельского поселения | 199,4 | 126,2 | 105,0 | 138,96 | 101,96 | 102,6 | 102,6 |
| 1.4.11 1.4. | Проведение проб воды в водоемах | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.11. | Бюджет сельского поселения | 8,6 | 8,6 | 9,06 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1.5. | Удаление Борщевика Сосновского | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.6. | Бюджет сельского поселения | 100,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 1.6. | Проведение субботников на территории поселения с последующим вывозом и размещением мусора на свалке | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.8. | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Противоклещевая обработка мест массового пребывания людей | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.9. | Бюджет сельского поселения | 40,0 | - | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
| 1.8. | Скос травы в общественных местах поселка (включая «Аллею Победы) | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.10. | Бюджет сельского поселения | 8,1 | 9,25 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.9. | Ручная уборка улиц, тротуаров | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.12. | Бюджет сельского поселения | 17,6 | 17,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 1.10. | Услуги по водолазному обследованию | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.13. | Бюджет сельского поселения | 7,3 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.11. | Оформление документов на земельный участок « Аллеи Победы» | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Оформление документов на земельный участок для сквера ул.Кооперативная д.5 | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.3. | Бюджет сельского поселения | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Чистка от снега «Аллеи Победы» | Администрация | 2015 – 2021 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | - | 7,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.14. | Приобретение уличных знаков (информационных стендов) | Администрация | 2015 - 2021 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | - | 35,9 | 7,0 | - | - | - | - |
| 1.15. | Оформление земельного участка для детской площадки п.Боровёнка ул.Кооперативная д.5 | Администрация | 2015-2021 Годы | 1.2. | Бюджет сельского поселения | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Содержание сквера по ул. Кооперативная д.5 в зимнее время | Администрация | 2015-2021 Годы | 1.3. | Бюджет сельского поселения | - | 5,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.17. | Проведение конкурса по благоустройству | Администрация | 2015-2021 Годы | 1.5. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Установка (переустановка) баннеров | Администрация | 2015-2021 годы | 1.16 | Бюджет сельского поселения | 30,0 | 5,0 | 1,448 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.19 | Приобретение и установка детской игровой площадки | Администрация | 2015-2021 годы | 1.2 | Бюджет сельского поселения | - | - | 749,87 | - | - | - | - |
| 1.20. | Обустройство новой пешеходной дорожки по «Аллеи Победы» | Администрация | 2015-2021 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | - | - | - |  | 70,0 | 137,36 | 117,36 |
| 1.21. | Устройство декоративных осветительных элементов для детской игровой площадки | Администрация | 2015-2021 годы | 1.2. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | Ремонт детского игрового оборудования по мере требования) | Администрация | 2015-2021 годы | 1.2. | Бюджет сельского поселения | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
| 1.23. | Ремонт МАФ | Администрация | 2015-2021 годы | 1.1. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 3,0 | - | - |
| 1.24. | Приобретение и установка МАФ (скамейки) на «Аллеи Победы» | Администрация | 2015-2021 годы | 1.4. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.25. | Оформление документов для детской площадки ж/д ст.Торбино | Администрация | 2015-2021 годы | 1.2. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 1.26.1.26 1.26 1.26 | Обустройство площадки под спортивное оборудование «комплекс ГТО» | Администрация | 2015-2021 годы | 1.17. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | 40,0 | - | - | -- |
| 1.27 | Освещение площадки под спортивный комплекс | Администрация | 2015-2021 годы | 1.18 | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 10,0 | - | - | - |
| 1.28. | Оформление документов для спортивной площадки д.Дерняки | Администрация | 2015-2021 годы | 1.20 | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 10,0 | - | - |
| 1 1.29. | Приобретение дополнительного детского оборудования для детской площадки (шт.) | Администрация | 2015-2021 годы | 1.19. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 30,0 | - | - |
| 1 1.30. | Приобретение и установка информационного стенда для спортивного оборудования «комплекс ГТО» | Администрация | 2015-2021 годы | 1.21. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 1.31. | Приобретение табличек «Правила эксплуатации детской площадки» | Администрация | 2015-2021 годы | 1.22. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 5,0 | - | - -;» |

Боровёнковского сельского поселения » и разместить на официальном сайте Боровенковского сельского поселения в сети «Интернет» по адреcу  www.borovenkaadm.ru

Глава сельского поселения Н.Г.Пискарева

Согласовано

Глава сельского поселения                                                      Н.Г.Пискарева

Главный специалист – главный бухгалтер                                  Т.Л. Шибаева

Заключение антикоррупционной  экспертизы №37 от 08.11.2018

Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации Боровёнковского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 13.11.2014   № 145 ».

В связи с изменениями бюджета на плановый период 2019-2021г.г. необходимо добавить графу 2021 год.

Программа разработана  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и перечнем муниципальных программ Боровёнковского сельского  поселения, утвержденным постановлением Администрации Боровёнковского сельского поселения от 11.09.2014 № 96.

Цель муниципальной программы - повышение общего  уровня благоустройства поселения.

В рамках муниципальной программы планируется реализовать следующие основные задачи:

Подпрограмма «Озеленение территории Боровёнковского сельского поселения» предполагается на мероприятия затратить на 2018 -2021 годы ;

2018 г.-105,0 тыс. руб.

2019 г.- 105,0 тыс. руб.

2020г.- 5,0 тыс.руб.

2021 г.- 5,0 тыс.руб.

планируется провести следующие мероприятия:  приобретение рассады, благоустройство сквера в летний период.

Подпрограмма «Уличное освещение территории Боровёнковского сельского поселения»

2018г.-3 109,310тыс. руб

2019г.-3 026,40тыс. руб.

2020г. - 3 026,40 тыс. руб.

2021 г. 3 026,40 тыс. руб

провести следующие мероприятия:

Оплата потребленной электроэнергии, ремонт и техническое обслуживание линий уличного освещения.

Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения  на территории Боровёнковского сельского поселения»

2018-315,0 тыс. руб

2019-315,0 тыс. руб

2020- 215,0 тыс. руб

2021 – 215,0 тыс.руб.

Планируется провести следующие основные мероприятия: Ремонт ограждений, скос травы, спил аварийных деревьев, обустройство дорожки на кладбище ж/д ст.Торбино.

Подпрограмма « Прочие мероприятия по благоустройству на территории Боровёнковского сельского поселения»

2018г.-378,8 тыс. руб.

2019г. 418,8 тыс. руб.

2020г.- 418,8 тыс. руб.

2021г.- 418,8 тыс. руб.

Общая сумма по годам муниципальной программы «Организация благоустройства Боровёнковского сельского поселения»

Планируется провести следующие основные  мероприятия; оформление документов для спортивной площадки, приобретение табличек для детских площадок, обустройство «Аллеи Победы»

2018 год- 3948, 110 тыс.руб.

2019 год -3 865, 200 тыс.руб.

2020 год – 3665,200 тыс.руб.

2021 год – 3665,200 тыс.руб.

Учитывая  вышеизложенное, необходимость принятия представленного проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 13.11.2014   № 145  »   обусловлена необходимостью уточнения объемов финансирования и мероприятий программы.

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Боровёнковского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Боровёнковского сельского поселения от 23.06.2010 № 35 проведена первичная антикоррупционная экспертиза  постановления Администрации Боровёнковского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Боровёнковского сельского поселения от 13.11.2014 № 145» при разработке данного проекта.

По результатам проведенной первичной антикоррупционной экспертизы замечания по проекту постановления отсутствуют, коррупционные факторы в проекте постановления не выявлены.

Для проведения финансово-экономической экспертизы проект внесения изменений в муниципальную программу с материалами направляется в Контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального района, после согласования с Главой Администрации Боровёнковского сельского поселения и главным специалистом-главным бухгалтером Администрации сельского поселения

специалист 1 категории Администрации

Боровёнковского поселения                                                                Т.С.Александрова